Отчет

о реализации мероприятий муниципальных программ ЗАТО

г.Североморск за январь-декабрь 2017 года

Настоящий отчет за январь-декабрь 2017 года подготовлен на основе отчетов заказчиков-координаторов муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО г.Североморск, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 28.08.2013 № 870.

Решением Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 27.12.2016 № 176 «О бюджете муниципального образования ЗАТО г.Североморск на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с внесенными изменениями) утвержден перечень муниципальных программ, финансируемых из бюджета в текущем году.

В данный перечень вошло 7 муниципальных программ, в т.ч. 33 подпрограммы, с общим утвержденным объемом финансирования (по уточненной бюджетной росписи) 2 318 574,29 тыс. руб., что составляет 88,3 % от общего объема расходов бюджета ЗАТО г. Североморск.

В целом на реализацию муниципальных программ ЗАТО г. Североморск в 2017 году было израсходовано 2 260 453,46 тыс. руб. средств бюджетов различных уровней, что составляет 97,5% от утвержденного на год объема финансирования.

| № п/п | Наименование программы | Утвержденный объем финансирования на 2017 год (тыс. руб.) | Израсходовано средств за январь-декабрь 2017 года (тыс. руб.) | В % от утвержденного объема на 2017 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Улучшение качества и безопасности жизни населения» на 2014-2020 годы | 14 855,44 | 14 278,72 | # 96,1% |  |
| 1.1 | Подпрограмма «Молодежь Североморска» на 2016-2020 годы | 500,0 | 499,44 | 99,9% |  |
| 1.2 | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни в ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы | 1 700,0 | 1 694,17 | 99,7% |  |
| 1.3 | Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и токсикомании в ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы | 270,0 | 269,43 | 99,8% |  |
| 1.4 | Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы | 7 002,44 | 6 505,68 | 92,9% |  |
| 1.5 | Подпрограмма «Доступная среда в ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы | 1 625,5 | 1 625,5 | 100,0% |  |
| 1.6 | Подпрограмма «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы | 1 467,5 | 1 467,5 | 100,0% |  |
| 1.7 | Подпрограмма «Профилактика правонарушений в ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы | 750,0 | 739,12 | 98,5% |  |
| 1.8 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно- транспортного травматизма в ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы | 1 540,0 | 1 477,87 | 96,0% |  |
| 2. | Муниципальная программа «Развитие конкурентноспособной экономики ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы | 150,0 | 150,0 | # 100,0% |  |
| 2.1 | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства и стимулирование инвестиционной деятельности в ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы | 90,0 | 90,0 | 100,0% |  |
| 2.2 | Подпрограмма «Развитие потребительского рынка ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы | 60,0 | 60,0 | 100,0% |  |
| 3. | Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и гражданского общества в ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы | 49 703,47 | 48 682,89 | # 97,9% |  |
| 3.1 | Подпрограмма «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы | 37 673,64 | 37 550,20 | 99,7% |  |
| 3.2 | Подпрограмма «Развитие информационного общества и системы «Электронный муниципалитет» в ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы | 6 365,25 | 6 087,50 | 95,6% |  |
| 3.3 | Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы | 5 664,58 | 5 045,19 | 89,1% |  |
| 3.4 | Подпрограмма «Поддержка общественных объединений и организаций в ЗАТО Североморск» на 2016-2020 годы | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы | 1 610 428,17 | 1 599 493,93 | # 99,3% |  |
| 4.1 | Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» на 2014-2020 годы | 1 514 930,10 | 1 505 498,49 | 99,4% |  |
| 4.2 | Подпрограмма «Школьное питание» на 2014-2020 годы | 60 462,45 | 60 299,56 | 99,7% |  |
| 4.3 | Подпрограмма «Североморск - город без сирот» на 2014-2020 годы | 30 216,90 | 28 894,49 | 95,6% |  |
| 4.4 | Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» на 2014-2020 годы | 4 818,72 | 4 801,40 | 99,6% |  |
| 5. | Муниципальная программа «Культура ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы | 311 899,17 | 311 895,16 | # 100,0% |  |
| 5.1 | Подпрограмма «Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры» на 2016-2020 годы | 99 680,25 | 99 680,25 | 100,0% |
| 5.2 | Подпрограмма «Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей» на 2016-2020 годы | 68 097,52 | 68 097,53 | 100,0% |  |
| 5.3 | Подпрограмма «Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан» на 2016-2020 годы | 109 578,12 | 109 574,12 | 100,0% |  |
| 5.4 | Подпрограмма «Совершенствование музейного обслуживания граждан» на 2016-2020 годы | 14 829,49 | 14 829,49 | 100,0% |  |
| 5.5 | Подпрограмма «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы | 1 256,12 | 1 256,12 | 100,0% |  |
| 5.6 | Подпрограмма «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы | 18 457,67 | 18 457,67 | 100,0% |  |
| 6. | Муниципальная программа «Обеспечение комфортной городской среды» на 2016-2020 годы | 318 647,28 | 273 316,54 | # 85,8% |  |
| 6.1 | Подпрограмма «Автомобильные дороги и проезды ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы | 177 924,96 | 141 008,83 | ## 79,3% |  |
| 6.2 | Подпрограмма «Муниципальный жилищный фонд ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы | 49 191,91 | 48 655,95 | ## 98,9% |  |
| 6.3 | Подпрограмма «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения ЗАТО г.Североморск к работе в отопительный период» на 2016-2020 годы | 3 500,0 | 3499,90 | ## 100,0% |  |
| 6.4 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы | 2 671,08 | 283,78 | ## 10,6% |  |
| 6.5 | Подпрограмма «Комплексная эксплуатация муниципальных объектов уличного (наружного) освещения» на 2016-2020 годы | 22 377,56 | 19 687,25 | ## 88,0% |  |
| 6.6 | Подпрограмма «Городские парки и скверы-центры отдыха североморцев» на 2016-2020 годы | 10 343,16 | 10 343,16 | ## 100,0% |  |
| 6.7 | Подпрограмма «Осуществление прочих мероприятий по благоустройству в ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы. | 39 681,61 | 36 880,67 | ## 92,9% |  |
| 6.8 | Подпрограмма «Реализация приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды на территории ЗАТО г.Североморск» на 2017 год. | 12 957,0 | 12 957,0 | 100,0% |  |
| 7. | Муниципальная программа «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы | 12 890,76 | 12 636,30 | # 98,0% |  |
| 7.1 | «Управление муниципальными финансами» на 2016-2020 годы | 12 890,76 | 12 636,30 | 98,0% |  |
| Всего |  | 2 318 574,29 | 2 260 453,46 | # 97,5% |  |

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) проведена в соответствии с приложением №5 к Методическим указаниям по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ ЗАТО г. Североморск, утвержденным постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 28.08.2013 № 870.

Результаты реализации муниципальных программ и входящих в них подпрограмм и оценки эффективности их реализации представлены ниже по каждой из программ (подпрограмм).

1. Отчет о реализации муниципальной программы

«Улучшение качества и безопасности жизни населения»

на 2014-2020 годы.

Цель Программы: формирование условий, способствующих улучшению качества и безопасности жизни населения, повышение уровня экологической безопасности, снижение уровня преступности, обеспечение мер социальной защиты граждан, развитие их творческого и интеллектуального потенциала, улучшение жилищных условий граждан ЗАТО г.Североморск.

Заказчиком - координатором Программы является Администрация ЗАТО г.Североморск, заказчиками – Администрация ЗАТО г.Североморск в лице отдела по работе с отдельными категориями граждан, отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта, отдела административных и организационных вопросов, а также Комитет по развитию городского хозяйства, Управление культуры и международных связей.

В состав муниципальной программы входят восемь подпрограмм:

- Подпрограмма «Молодежь Североморска» на 2016-2020 годы;

- Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта и формирование здорового образа жизни в ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы;

- Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и токсикомании в ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы;

- Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы;

- Подпрограмма «Доступная среда в ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы;

- Подпрограмма «Охрана окружающей среды ЗАТО г.Североморск» на 2014 -2020 годы;

- Подпрограмма «Профилактика правонарушений в ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы;

- Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно- транспортного травматизма в ЗАТО г.Североморск» на 2014-2017 годы.

За январь-декабрь 2017 года из 14 855,44 тыс.руб., предусмотренных на муниципальную программу. было освоено 14 278,72 тыс. руб., т.е. 96,1%.

По итогам года освоение средств, входящих в состав муниципальной программы подпрограмм сложилось на высоком и приемлемом уровне от 92,9% до 100%. Значения запланированных целевых индикаторов, в основном, достигнуты.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г.Североморск» на 2014 - 2017 годы в 2017 году реализована на среднем уровне эффективности. В связи с окончанием срока действия данной подпрограммы, осуществлен расчет эффективности ее реализации за весь период с 2014 по 2017 годы. Результат: программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Остальные подпрограммы реализованы на высоком и приемлемом уровне эффективности. Подпрограммы с низким уровнем эффективности отсутствуют.

Подробный перечень мероприятий подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, сведения об освоении объемов финансирования и достижении установленных значений целевых индикаторов каждой из подпрограмм представлены в нижеследующих таблицах.

1. Подпрограмма «Молодежь Североморска» на 2016-2020 годы

| № п.п. | Цель, задачи мероприятия | Срок выполнения | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб |  | Процент освоения | Показатели (индикаторы) Результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. изм. | План | Факт | Процент исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Прочие направления расходов муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: поддержка деятельности детских и молодёжных общественных объединений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поддержка детских, молодёжных и студенческих общественных объединений: подготовка специалистов, поддержка в проведении городских мероприятий силами объединений, содействие в участии в мероприятиях, связанных с реализацией молодежной политики в РФ | 2017 г. | Бюджет ЗАТО г.Североморск | 86,0 | 86,0 | 100,0 | Кол-во детских и обществ. организаций. | 15 | 15 | 100 | - Отдел молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г. Североморск; -Управление образования ЗАТО г. Североморск; - Управление культуры и международных связей; - Общественные организации ЗАТО г. Североморск |
|  | Задача 2: Формирование у молодёжи активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни страны. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Поддержка и развитие форм и методов воспитания, способствующих формированию у молодёжи активной жизненной позиции. Пропаганда здорового образа жизни и готовности к участию в общественно-политической жизни страны. | 2017 г. | Бюджет ЗАТО г.Североморск | 199,8 | 199,8 | 100 | число молодых людей - участников мероприятий | 600 | 600 | 100 | - Отдел молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г. Североморск; -Управление образования ЗАТО г. Североморск; - Управление культуры и международных связей; - Общественные организации ЗАТО г. Североморск |
|  | Задача 3: Гражданско-патриотическое воспитание молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Гражданско-патриотическое воспитание молодежи. | 2017 г. | Бюджет ЗАТО г.Североморск | 214,2 | 213,64 | 99,74 | Количество мероприятий | 7 | 7 | 100 | Отдел молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г. Североморск; |
|  | Итого по задаче 1: |  | Всего: МБ: | 500,0 | 499,44 | 99,89 |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  | Всего: МБ: | 500,0 | 499,44 | 99,89 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 3 (степень решения задач) | = | 1,0 высокая результативность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ = 1,0 - полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы- 5 высокий уровень эффективности.

2. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта

и формирование здорового образа жизни в ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы

| № п.п. | Цель, задачи мероприятия | Срок выполнения | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения | Показатели (индикаторы) Результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджетные ассигнования | Кассовый расход | % | Наименование, ед. изм. | План | Факт | Процент исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Основное мероприятие 1: Обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прочие направления расходов муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий на муниципальном уровне | 2017г. | Бюджет ЗАТО г.Североморск | 437,6 | 437,6 | 100 | Кол-во мероприятий | 30 | 30 | 100 | - Отдел молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г. Североморск; - Управление образования ЗАТО г. Североморск; - Спортивные федерации ЗАТО г. Североморск. |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля населения периодически занимающихся спортом | 28,8 | 28,8 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кол-во человек, выполнивших нормы ГТО | 20 | 20 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кол-во людей с ОВЗ, принявших участие в мероприятиях | 150 | 150 | 100 |  |
| 1.2 | Участие и организация физкультурных и массовых спортивных мероприятий на областном, региональном и Всероссийском уровне | 2017г. | Бюджет ЗАТО г.Североморск | 307,6 | 301,77 | 98,2 | Кол-во мероприятий | 2 | 8 | 400 | Отдел молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г. Североморск, сообщество инвалидов ЗАТО г. Североморск. |
|  |  |  |  |  |  |  | Кол-во человек, принявших участие в мероприятии | 40 | 300 | 750 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Кол-во людей с ОВЗ | 40 | 40 | 100 |  |
| 1.3 | Аренда спортсооружений | 2017г. | Бюджет ЗАТО г.Североморск | 954,8 | 954,8 | 100 |  | - | - | - | - Отдел молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г. Североморск |
|  | Итого по задаче: |  |  | 1 700,00 | 1 694,17 | 99,7 |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2: Проектирование, ремонт и оснащение оборудованием внутридворовых спортивных площадок для занятий физической культурой и спортом населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Прочие направления расходов муниципальной программы | 2017г. | Бюджет ЗАТО г.Североморск | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расходы на проектирование, ремонт и оснащение оборудованием внутридворовых спортивных площадок для занятий физической культурой и спортом населения | 2017г. | Бюджет ЗАТО г.Североморск | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3: Строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов ЗАТО г. Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прочие направления расходов муниципальной программы | 2017г. | Бюджет ЗАТО г.Североморск | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Расходы на строительство, реконструкцию и модернизацию спортивных объектов ЗАТО г. Североморск | 2017г. | Бюджет ЗАТО г.Североморск | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  |  | 1 700,00 | 1 694,17 | 99,7 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 16,5(степень решения задач) | = | 2,36 низкая результативность (существенное перевыполнение плана) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 7 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ =  1,0    - полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы- 4 приемлемый уровень эффективности (необходима своевременная корректировка показателей (индикаторов))

3. Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и токсикомании в ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы

| № п.п. | Цель, задачи мероприятия | Срок выполнения | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб |  | Процент освоения | Показатели (индикаторы) Результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. изм. | План | Факт | Процент исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: Формирование у населения негативного отношения к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ, злоупотреблению алкоголе и пропаганда здорового образа жизни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие направления расходов муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача № 1: Информирование населения о вреде потребления наркотических средств, психотропных веществ и злоупотребления алкоголем. Пропаганда здорового образа жизни, как противодействие распространения наркомании, алкоголизма и табакокурения среди населения ЗАТО г.Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача №2: Пропаганда здорового образа жизни как противодействие распространению наркомании, алкоголизма и табакокурения среди населения ЗАТО г. Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы на формирование негативного отношения к потреблению наркотических средств и психотропных веществ, алкоголю, табакокурению, пропаганду ЗОЖ. | 2017 г. | Бюджет ЗАТО г.Североморск | 171,2 | 170,63 | 99,67 | Кол-во людей, вовлеченных в ЗОЖ, имеющих негативное отношение к потребления наркотических средств, психоактивных веществ и алкоголя, тыс. чел. | 10,5 | 10,5 | 100 | Отдел молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г. Североморск |
| 1.2 | Участие во Всероссийских, региональных, областных мероприятиях по противодействию злоупотреблений, пропаганде ЗОЖ | 2017 г. | Бюджет ЗАТО г.Североморск | 98,8 | 98,8 | 100,0 | кол-во мероприятий, ед. | 2 | 2 | 100 | - ОМФКиС администрации ЗАТО г. Североморск; - ГОБУЗ "ЦРБ ЗАТО г. Североморск" -Управление образования ЗАТО г. Североморск;. |
|  | Итого по программе |  | Всего: МБ: | 270,00 270,00 | 269,43 269,43 | 99,79 99,79 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 2(степень решения задач) | = | 1,0 высокая результативность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ = 1,0 - полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы-5 высокий уровень эффективности

4. Подпрограмма «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан

ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения % (гр. 6/ гр.5) | Показатели (индикаторы) |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: Обеспечение доступности и повышения качества дополнительных мер социальной поддержки населения, улучшение положения и повышение уровня жизни граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: Повышение качества и доступности дополнительных мер социальной поддержки, улучшение уровня жизни отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: 1.Обеспечение социальных гарантий и усиления адресной направленности мер социальной поддержки населения |  | Всего: | 5 621,75 | 5 287,52 | 94,05 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доплата к пенсии муниципальных служащих |  |  | 4 430,00 | 4 414,24 | 96,64 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и ежемесячная доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности | 2014-2020 гг. | МБ | 4 430,00 | 4 414,24 | 96,64 | Количество получателей пенсии, чел. | 52 | 52 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.2. | Единовременная денежная выплата в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-19475 г.г. и годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье |  |  | 140,00 | 134,70 | 96,21 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Единовременная денежная выплата ветеранам ВОВ и вдовам участников ВОВ в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. и годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье (включая расходы на почтовые услуги по доставке и возврату денежных переводов) | 2014-2020 гг. | МБ | 140,00 | 134,70 | 96,21 | Средний размер мат. помощи ветеранам ВОВ. Средний размер мат. помощи вдовам участников ВОВ, тыс. руб. | 1,0 | 1,0 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.3 | Расходы на организацию и проведение мероприятий, связанных с поздравлением ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы |  |  | 101,75 | 99,27 | 97,56 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Проведение огонька-встречи ветеранов ВОВ в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | 2014-2020 гг. | МБ | - | - | - | Количество мероприятий, ед. | 1 | 1 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.3.2 | Проведение приема ветеранов ВОВ в связи с 70-летием разгрома немецко-фашистских захватчиков в Заполярье | 2014-2020 гг. | МБ | - | - | - | Количество мероприятий, ед. | - | - | - | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.3.3 | Приобретение подарков ветеранам ВОВ (участникам праздничных мероприятий) в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. и годовщины разгрома немецко-фашистских захватчиков в Заполярье | 2014-2020 гг. | МБ | 83,75 | 83,75 | 100 | Количество выданных подарков, шт. | 100 | 100 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.3.4 | Приобретение поздравительных открыток ветеранам ВОВ в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. и годовщины разгрома немецко-фашистских захватчиков в Заполярье | 2014-2020 гг. | МБ | 18,00 | 15,52 | 86,22 | Количество открыток, шт. | 185 | 185 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.3.5 | Приобретение цветов ветеранам ВОВ (участникам праздничных мероприятий) в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | 2014-2020 гг. | МБ | - | - | - | Количество ветеранов, получивших цветы, чел. | - | - | - | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.3.6 | Создание видеофильма о ветеранах ВОВ – жителях Североморска | 2014-2020 гг. | МБ | - | - | - | Количество видеофильмов, шт. | - | - | - | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.4 | Прочие направления расходов муниципальной программы |  |  | 300,00 | 300,00 | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Социальная поддержка ветеранам ВОВ и многодетным семьям по установке (замене) индивидуальных (квартирных) приборов учета используемых энергоресурсов | 2014-2020 гг. | МБ | - | - | - | Количество граждан, получивших социальную помощь, чел. | - | - | - | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.4.2 | Организация мероприятий по ремонту квартир ветеранам ВОВ | 2014-2020 гг. | МБ | 300,00 | 300,00 | 100 | Количество ветеранов, получивших помощь, чел. | 3 | 3 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.4.3 | Помощь ветеранам ВОВ в улучшении социально-бытовых условий (приобретение и ремонт бытовой техники, сантехнического оборудования и материалов) | 2014-2020 гг. | МБ | - | - | - | Количество ветеранов, получивших помощь, чел. | - | - | - | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.4.4 | Социальная помощь инвалидам и семьям, имеющих детей-инвалидов, на приобретение и ремонт (замену) сантехнического оборудования и материалов | 2014-2020 гг. | МБ | - | - | - | Количество инвалидов, получивших помощь, чел. | - | - | - | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.4.5 | Социальная помощь инвалидам на оплату расходов по изготовлению и ремонту зубных протезов (по медицинскому заключению) | 2014-2020 гг. | МБ | - | - | - | Количество инвалидов, получивших помощь, чел. | - | - | - | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.4.6 | Социальная выплата многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участков | 2014-2020 гг. | МБ | - | - | - | Количество семей, получивших выплату, чел. | - | - | - | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.4.7 | Организация общественных работ для граждан, признанных в установленном порядке безработными, в целях оказания им дополнительной социальной поддержки | 2014-2020 гг. | МБ | - | - | - | Количество рабочих мест, ед. | - | - | - | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.4.8 | Социальная поддержка отдельным категориям граждан по их обслуживанию в общем отделении банного комплекса ЗАТО г. Североморск | 2014-2020 гг. | МБ | - | - | - | Количество выданных талонов на обслуживание в бане, шт. на чел. | - | - | - | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.4.9 | Изготовление пластиковых карт социальной поддержки отдельных категорий граждан (в рамках проекта «социальная карта «Добрый город» | 2014-2020 гг. | МБ | - | - | - | Количество выпущенных карт, шт. | - |  |  | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.4.10 | Возмещение расходов по проезду в государственные областные медицинские организации отдельным категориям граждан по направлению врачей по основному заболеванию | 2014-2020 гг. | МБ | - | - | - | Количество граждан, получивших помощь, чел. | - | - | - | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.5 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семьи, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из местного бюджета |  |  | 650,00 | 339,31 | 52,20 |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Оплата стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семьи, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из местного бюджета | 2014-2020 гг. | МБ | 650,00 | 339,31 | 52,20 | Количество граждан, получивших помощь, чел. | 9 | 9 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
|  | Итого по задаче: |  | Всего: В т.ч.: МБ ОБ ФБ | 5 621,75 | 5 287,52 | 94,05 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2: Своевременное оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие: 2.Социальная поддержка граждан в трудной жизненной ситуации | 2014-2020 гг. |  | 307,35 | 305,06 | 99,25 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Расходы на предоставление социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 2014-2020 гг. |  | 80,00 | 78,11 | 96,64 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Продовольственные наборы гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и гражданам, больным туберкулезом легких | 2014-2020 гг. | МБ | 80,00 | 78,11 | 96,64 | Количество выданных продуктовых наборов, шт. | 52 | 52 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 2.2 | Единовременная денежная выплата гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 2014-2020 гг. |  | 227,35 | 226,95 | 99,82 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Социальная помощь, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 2014-2020 гг. | МБ | 227,35 | 226,95 | 99,82 | Количество граждан, получивших социальную помощь, чел. | 80 | 33 | 41,25 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 2.3 | Прочие направления расходов муниципальной программы | 2014-2020 гг. |  | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Оплата внепланового лечения, высокотехнологических операций и дорогостоящих расходных материалов при их выполнении | 2014-2020 гг. | МБ | - | - | - | Количество граждан, получивших социальную поддержку, чел. | - | - | - | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 2.3.2 | Оплата интраокулярной линзы (искусственного хрусталика глаза) при выполнении операций в областных клиниках | 2014-2020 гг. | МБ | - | - | - | Количество граждан, получивших социальную поддержку, чел. | - | - | - | Администрация ЗАТО г. Североморск |
|  | Итого по задаче: |  | Всего: В т.ч.: МБ ОБ ФБ | 307,35 | 305,06 | 99,25 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3: Повышение уровня и качества жизни Почетных граждан ЗАТО г. Североморск, посредством предоставления мер социальной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 3: Реализация Решения Совета депутатов, ЗАТО г. Североморск «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин ЗАТО г. Североморск» |  |  | 1 073,34 | 913,10 | 85,07 |  |  |  |  |  |
| 3.1. | ## Реализация Решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Североморска» в части социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги |  |  | 611,6 | 486,76 | 79,59 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Социальная поддержка по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги | 2014-2020 гг. | МБ | 611,6 | 566,76 | 92,67 | Количество получателей, чел. | 10 | 10 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 3.2 | Реализация Решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Североморска» в части предоставления Ежемесячной денежной выплаты |  |  | 182,4 | 182,4 | 100 |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Ежемесячная денежная выплата | 2014-2020 гг. | МБ | 182,4 | 182,4 | 100 | Количество получателей, чел. | 10 | 10 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 3.3 | Реализация Решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Североморска» в части предоставления Ежегодной единовременной материальной помощи |  |  | 216,4 | 216,40 | 100 |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Ежегодная единовременная материальная помощь | 2014-2020 гг. | МБ | 216,4 | 216,40 | 100 | Количество получателей, чел. | 10 | 10 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 3.4 | Реализация Решения Совета депутатов ЗАТО г. Североморск «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города Североморска» в части компенсации затрат и возмещения стоимости услуг, связанных с погребением |  |  | 35,4 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Возмещение расходов по оплате ритуальных услуг | 2014-2020 гг. | МБ | 35,4 | 0,00 | 0 | Количество получателей, чел. | 1 | 0 | 0 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 3.5 | Прочие направления расходов муниципальной программы |  |  | 27,54 | 27,54 | 100 |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Поздравления в связи с празднованием Дня города: -приобретение подарков | 2014-2020 гг. | МБ | 22,0 | 22,0 | 100 | Количество получателей, чел. | 10 | 10 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
|  | -изготовление поздравительных открыток |  | МБ | 5,54 | 5,54 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче: |  | Всего: В т.ч.: МБ ОБ ФБ | 1 073,34 | 913,10 | 85,07 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  | Всего: В т.ч.: МБ ОБ ФБ | 7 002,44 | 6 505,68 | 92,91 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 12,41(степень решения задач) | = | 0,886 средняя результативность (недовыполнение плана) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 14 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ =  0,863 - неполное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы-4 приемлемый уровень эффективности (необходима своевременная корректировка показателей (индикаторов) и плановых объемов финансирования)

5. Подпрограмма «Доступная среда в ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия |  | Срок выполне-ния (квартал, год) | Источники финансирования |  | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Про-цент освое-ния % | Показатели (индикаторы) |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассо-вый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения % |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: Интеграция инвалидов в общество, обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Создание условий для интеграции инвалидов в общество и повышения качества жизни инвалидов в современных условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1: ## Создание условий для повышения качества жизни граждан старшего поколения и граждан, имеющих различные ограничения здоровья |  |  | Всего: |  | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций (на конкурсной основе) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Оказание финансовой поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям (на конкурсной основе) | 2017г. |  | МБ |  | - | - | - | Количество организаций, получивших поддержку, ед. | - | - | - | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.1.2 | Оказание имущественной поддержки общественным объединениям инвалидов | 2017г. |  |  |  | - | - | - | Количество переданных в безвозмездное пользование помещений, ед. | 2 | 2 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.1.3 | Оказание помощи семьям с детьми-инвалидами по доставке в ГОУ СОССЗН «Мурманский центр социальной помощи семье и детям» в целях реабилитации и обучения | 2017г. |  |  |  | - | - | - | Количество семей, получивших помощь, чел. | - | - | - | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.1.4 | Оказание инвалидам, родителям детей-инвалидов, их опекунам, попечителям консультативной помощи по вопросам социальной поддержки и социальной реабилитации | 2017г. |  |  |  | - | - | - | Доля инвалидов и семей, получивших помощь, % | 70 | 70 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.1.5 | Регулярная публикация материалов, трансляция радиопрограмм публицистической, научно-познавательной и культурно-просветительской направленности, адресованных инвалидам | 2017г. |  |  |  | - | - | - | Количество публикаций, трансляций, ед. | 12 | 12 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 1.1.6 | Ежегодное проведение мониторинга состояния доступности социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп граждан | 2017г. |  |  |  | - | - | - | Количество проведенных мониторингов, ед. | 1 | 1 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
|  | Итого по задаче: |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2: Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории ЗАТО г.Североморск; интеграция граждан старшего поколения и инвалидов в общество посредством обеспечение творческого и культурного развития личности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2: Улучшение доступности среды жизнедеятельности для инвалидов |  |  | Всего: |  | 1 625,5 | 1625,5 | 100 | Наименование показателя задачи |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ |  | 1 625,5 | 1625,5 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ |  | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |
| 2.1 | Прочие направления расходов муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Паспортизация и классификация действующих объектов социальной и транспортной инфраструктур с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов | 2017г. |  | МБ |  | - | - | - | Количество объектов, ед. | 15 | 15 | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| 2.1.2 | Адаптация учреждений культуры ЗАТО г.Североморск (устройство пандусов, поручней, кнопок вызова, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, ремонт туалетных комнат, расширение дверных проемов и т.д.) | 2017г. |  | МБ |  | 327,68 | 327,677 | 100 | Количество объектов, ед. | 1 | 1 | 100 | Управление культуры и международных связей |
| 2.1.3 | Адаптация административных зданий и помещений (устройство пандусов, поручней, кнопок вызова, подъемных устройств, в т. ч. установка подъемной платформы, средств ориентации инвалидов по зрению и слуху, ремонт туалетных комнат, расширение дверных проемов и др.) | 2017г. |  | МБ |  | - | - | - | Количество объектов, ед. | - | - | - | Администрация ЗАТО г.Североморск (совместно с МБУ «АХТО») |
| 2.1.4 | Адаптация образовательных учреждений и учреждений образования ЗАТО г.Североморск (устройство пандусов, поручней, кнопок вызова, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, расширение дверных проемов и т.д.) | 2017г. |  | МБ |  | 790,0 | 790,0 | 100 | Количество объектов, ед. | 13 | 13 | 100 | Управление образования |
| 2.1.5 | Адаптация жилых домов (приобретение, установка (оборудование) стационарных и съемных пандусов, поручней, разработка проектно-сметной и рабочей документации и т.д. | 2017г. |  | МБ |  | 282,32 | 282,32 | 100 | Количество объектов, ед. | 2 | 2 | 100 | Комитет по развитию городского хозяйства (совместно с МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск») |
| 2.1.6 | Приобретение и установка (оборудование) стационарных и съемных пандусов и поручней в нежилых помещениях | 2017г. |  | МБ |  | - | - | - | Количество объектов, ед. | - | - | - | Комитет имущественных отношений |
| 2.1.7 | Адаптация квотируемых рабочих мест для инвалидов под их физические возможности | 2017г. |  | Средства учреждений и организаций |  | - | - | - | Доля оборудованных мест, % | 30 | 30 | 100- | Учреждения и организации |
|  | Обеспечение инвалидам возможности беспрепятственного пользования пассажирским транспортом, средствами связи и информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Оборудование городского и пригородного пассажирского транспорта дополнительными средствами информации для инвалидов по зрению | 2017г. |  | Средства учреждений и организаций | - |  | - | - | Доля оборудованного транспорта, % | 80 | 80 | 100 | Транспортные организации |
| 2.1.9 | Оборудование места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов около здания администрации | 2017г. |  | МБ | - |  | - | - | Количество оборудованных мест, для инвалидов, ед. | - | - | - | Администрация ЗАТО г. Североморск (совместно с МБУ «АХТО») |
| 2.1.10 | Оборудование пешеходных путей и переходов (в т. ч. съезды с тротуаров и др.) | 2017г. |  | МБ | - |  | - | - | Доля оборудованных пешеходных путей и переходов, % | 45 | 45 | 100 | Комитет по развитию городского хозяйства (совместно с МКУ «ГЦ ЖКХ ЗАТО г.Североморск») |
| 2.1.11 | На местах, установленных для стоянки (остановки) автотранспортных средств, оборудовать не менее 10% (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов | 2017г. |  | Средства учреждений и организаций | - |  | - | - | Доля оборудованных мест, для инвалидов, % | 80 | 80 | 100 | Учреждения, организации |
| 2.1.12 | Возмещение расходов по проезду в государственные областные медицинские организации отдельным категориям граждан по направлению врачей по основному заболеванию | 2017г. |  | МБ | - |  | - | - | Количество граждан, получивших возмещение затрат, чел. | - | - | - | Администрация ЗАТО г. Североморск |
|  | Улучшение доступности информации для детей-инвалидов, пожилых людей и иных маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13 | Комплектование фондов библиотек для слепых и слабовидящих людей | 2017г. |  | МБ | - |  | - | - | Количество книг, шт. | - | - | - | Управление культуры и международных связей |
| 2.1.14 | Комплектование фондов библиотек периодической, научной, учебно-методической, справочно-информационной литературой для инвалидов | 2017г. |  | МБ | - |  | - | - | Количество книг, шт. | - | - | - | Управление культуры и международных связей |
| 2.1.15 | Приобретение электронной лупы для слабовидящих | 2017г. |  | МБ | - |  | - | - | Количество луп, шт. | - | - | - | Управление культуры и международных связей |
| 2.1.16 | Приобретение сканирующей и читающей машины SARATM для слепых | 2017г. |  | МБ | - |  | - | - | Количество машин, шт. | - | - | - | Управление культуры и международных связей |
| 2.1.17 | Приобретение портативного дисплея Брайля Focus 40 Blue с беспроводной технологией Bluetooth для слепых и программного обеспечения для него | 2017г. |  | МБ | - |  | - | - | Количество портативных дисплеев. шт. | - | - | - | Управление культуры и международных связей |
| 2.1.18 | Приобретение увеличителя RUBY для слабовидящих | 2017г. |  | МБ | - |  | - | - | Количество увеличителей, шт. | - | - | - | Управление культуры и международных связей |
| 2.1.19 | Услуга «Библиотека на дому» для пользователей с ограниченными возможностями здоровья | 2017г. |  | МБ | - |  | - | - |  | - | - | - | Управление культуры и международных связей |
|  | Обеспечение творческого и культурного развития личности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.20 | Проведение ежегодного открытого городского фестиваля творчества людей с ограниченными возможностями «Мы вместе» | 2017г. |  | МБ | 80,0 |  | 80 | 100 | Количество мероприятий, ед. | 1 | 1 | 100 | Управление культуры и международных связей |
| 2.1.21 | Проведение выставки работ декоративно-прикладного творчества инвалидов | 2017г. |  | МБ | - |  | - | - | Количество выставок, ед. | - | - | - | Управление культуры и международных связей |
| 2.1.22 | Проведение Новогоднего утренника для детей-инвалидов | 2017г. |  | МБ | 95,5 |  | 95,5 | 100 | Количество мероприятий, ед. | 2 | 2 | 100 | Управление культуры и международных связей |
| 2.1.23 | Обеспечение деятельности клубных формирований для людей с ограниченными возможностями, в т.ч. приобретение костюмов и расходного материала | 2017г. |  | МБ | 50,0 |  | 50,0 | 100 | Количество клубных формирований, получивших помощь, ед. | 1 | 1 | 100 | Управление культуры и международных связей |
| 2.2 | Софинансирование мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы |  |  | Всего: | 310,0 |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 310,0 |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Адаптация учреждений культуры ЗАТО г.Североморск (устройство пандусов, поручней, кнопок вызова, подъемных устройств, средств ориентации для инвалидов по зрению и слуху, ремонт туалетных комнат, расширение дверных проемов и т.д.) | 2017г. |  | Всего: | - |  | - | - | Количество объектов, ед. | - | - | - | Управление культуры и международных связей |
|  |  |  |  | МБ | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | - |  | - | - |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче: |  |  |  | 1 625,5 |  | 1625,5 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  |  | Всего: | 1 625,5 |  | 1625,5 | 100 |  |  |  | 90,45 |  |
|  |  |  |  | МБ | 1 625,5 |  | 1625,5 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | - |  | - | - |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 15(степень решения задач) | = | 1,0 высокая результативность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 15 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ =  1,0 - полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы-5 высокая эффективность

6. Подпрограмма «Охрана окружающей среды ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в тыс.рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % (гр.10/гр.9) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель. Повышение уровня экологической безопасности, сохранение природной среды и восстановление нарушенных природных систем, ранее подвергшихся негативному антропогенному и техногенному воздействию в результате прошлой хозяйственной деятельности муниципального образования ЗАТО г. Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Снижение влияния негативного воздействия вредных факторов на состояние окружающей среды муниципального образования ЗАТО г. Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Выявление несанкционированных свалок | 2-3 кварталы 2017 года | Финансирование не требуется | - | - | - | Объем выявленных несанкционированных свалок, м3 | 550 | 550 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
| 2.1.2 | Ликвидация несанкционированных свалок | 3-4 кварталы 2017 года | Всего: | 1 467,50 | 1 467,50 | 100% | Объем ликвидированных несанкционированных свалок, м3 | 400 | 400 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 1 467,50 | 1 467,50 | 100% |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1: |  | Всего: | 1 467,50 | 1 467,50 | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 1 467,50 | 1467,50 | 100% |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  | Всего: | 1 467,50 | 1 467,50 | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 1 467,50 | 1 467,50 | 100% |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальные услуги (работы) |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Публичные обязательства |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по капитальному ремонту |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные мероприятия |  | Всего: | 1 467,50 | 1 467,50 |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 2(степень решения задач) | = | 1,0 высокая результативность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ =  1,0 - полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы-5 высокий уровень эффективности

7. Подпрограмма «Профилактика правонарушений в ЗАТО г. Североморск» на 2014-2020 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия |  | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. |  | Процент освоения % (гр. 6/ гр.5) | Показатели (индикаторы) |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: Создание условий, направленных на контроль над криминогенной ситуацией, снижение количества правонарушений в ЗАТО г.Североморск, совершенствование системы мер по противодействию терроризму, экстремизму и чрезвычайным происшествиям природного или техногенного характера и минимизация их последствий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Повышение эффективности деятельности муниципальной системы профилактики правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Анализ существующей системы профилактики правонарушений в ЗАТО г.Североморск и выработка предложений по оптимизации взаимодействия субъектов профилактики |  | 2017 год | Финансирование не требуется |  |  |  | Заседания МВК, ед. | 2 | 3 | 150,0 | МВК |
| 1.2 | Координация действий субъектов профилактики по укреплению правопорядка и безопасности, борьбы с преступностью |  | 2017 год |  |  |  |  | Заседания МВК, ед. | 2 | 3 | 150,0 | МВК |
| 1.3 | Контроль работы учреждений системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних в ЗАТО г.Североморск |  | 2017 год |  |  |  |  | Заседания МВК, ед. | 2 | 3 | 150,0 | МВК |
| 1.4 | Разработка и принятие «Положения о порядке обеспечения безопасности граждан в ходе проведения массовых мероприятий» |  | 2017 год |  |  |  |  | Нормативно- правовой акт, ед. | - | - | - | МВК, МО МВД |
| Итого по задаче |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2. Создание условий для повышения роли населения в обеспечении охраны правопорядка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация информирования органов местного самоуправления об оперативной обстановке на территории ЗАТО г.Североморск |  | 2017 год | Финансирование не требуется |  |  |  | Количество отчетов МО МВД, ед. | 4 | 4 | 100,0 | МО МВД |
| 2.2 | Проведение совместных со средствами массовой информации, информирований населения о состоянии работы МО МВД по борьбе с преступностью, проведение профилактических выступлений (публикаций) в СМИ. |  | 2017 год |  |  |  |  | Количество публикаций в СМИ, ед. | 30 | 56 | 186,7 | МВК, МО МВД, СМИ |
| 2.3 | Проведение совместной со средствами массовой информации PR-акции «Прощай, оружие», направленной на стимулирование добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения. |  | 2017 год |  |  |  |  | Публикации в СМИ количество, не менее | 4 | 0 | 0 | МО МВД, СМИ |
| 2.4 | Поощрение ценными подарками наиболее отличившихся граждан, принимавших активное участие в охране общественного порядка |  | 2017 год |  |  |  |  | Награжденные граждане, человек | - | - | - | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| Итого по задаче |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Задача 3. Совершенствование системы мер по противодействию терроризму, экстремизму и чрезвычайным происшествиям природного или техногенного характера и минимизации их последствий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Основное мероприятие 1: Мероприятия по развитию систем аппаратно-программного комплекса АПК «Безопасный город» | 2017 год | Всего: 600,00 в т.ч.: МБ 600,00 | 600,00 | 597,9 | 99,65 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Прочие направления расходов муниципальной программы | 2017 год | МБ | 600,00 | 597,9 | 99,65 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 |  | Меры, направленные на дальнейшее развитие подсистем видеонаблюдения -комплексной автоматизированной информационной системы АПК «Безопасный город»: | 2017 год |  | 600,00 | 597,9 | 99,65 | Снижение количества преступлений совершаемых в общественных местах,% | 8 | 60,6 | 757,5 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| 3.1.1.1.1 |  | Контроль состояния антитеррористической защищенности объектов массового пребывания населения, объектов жизнеобеспечения, потенциально опасных и критически важных объектов | 2017 год | Финансирование не требуется |  |  |  | Проведенные обследования, ед. | 100 | 100 | 100 | МО МВД, отдел ГО и ЧС |
| 3.1.1.1.2 |  | Оплата коммунальных услуг | 2017 год | МБ | 60,00 | 1,1 | 1,8 | Оплата электроэнергии % | 100 | 1,8 | 1,8 | СМКУ ЕДДС |
| 3.1.1.1.3 |  | Приобретение и монтаж системы видеонаблюдения, прокладка сети передачи информации с установкой узлов связи, подключение объектов, пусконаладочные работы в рамках внедрения и развития систем АПК «Безопасный город» | 2017 год |  | 0,00 |  |  | Установлено камер видеонаблюдения, ед. | 0 | 0 | 0 | СМКУ ЕДДС |
| 3.1.1.1.4 |  | Ремонт, устранение неисправностей (восстановление работоспособности) системы видеонаблюдения | 2017 год | МБ | 300,0 | 352,1 | 117,4 | Неработающие камеры, ед. | 0 | 0 | 100 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| 3.1.1.1.5 |  | Модернизация замена устаревшего оборудования и программного обеспечения системы видеонаблюдения «Безопасный город» | 2017 год | МБ | 240,0 | 244,7 | 102,0 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Обеспечение информирования и оповещения населения об опасностях (МАСЦО) |  | Всего: 150,0 в т.ч.: МБ 150,0 | 150,0 | 141,2 | 94,13 |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  | Прочие направления расходов муниципальной программы |  | МБ | 150,0 | 141,2 | 94,13 |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 |  | Установка, реконструкция и приобретение оборудования для «Местной автоматизированной системы централизованного оповещения» (МАСЦО): | 2017 год | МБ | 150,0 | 141,2 | 94,13 | Погибшие при ЧО и ЧС, человек | 0 | 0 | 100,0 | СМКУ ЕДДС |
| 3.2.1.1.1 |  | Оплата работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, оплата услуг связи | 2017 год | МБ | 90,0 | 81,2 | 90,2 | Оплата услуг связи % | 100 | 90,2 | 90,2 | СМКУ ЕДДС |
| 3.2.1.1.2 |  | Установка на территории ЗАТО системы МАСЦО. | 2017 год |  | 0,00 |  |  | Территория охваченная системой МАСЦО, % | 100 | 100 | 100,0 | СМКУ ЕДДС |
| 3.2.1.1.3 |  | Ремонт, устранение неисправностей (восстановление работоспособности) системы МАСЦО | 2017 год | МБ | 60,0 | 60,0 | 100,0 | Неработающие сегменты, ед. | 0 | 2 | 0,0 | СМКУ ЕДДС |
| 3.3 |  | Подготовка к работе и внедрению системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | 2017 год | МБ | 110,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 |  | Приобретение и установка оборудования для рабочего места диспетчера службы | 2017 год | МБ | 110,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение оборудования, % | 100 | 0 | 0 |  |
| Итого по задаче |  |  |  | Всего: 750,0 в т.ч.: МБ 750,0 | 750,0 | 739,1 | 98,5 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме |  |  |  | Всего: 750,0 в т.ч.: МБ 750,0 | 750,0 | 739,1 | 98,5 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 19,862(степень решения задач) | = | 1,32 низкая результативность (существенное перевыполнение плана) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 15 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ =  0,99 - полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы-4 приемлемый уровень эффективности (необходима корректировка значений показателей (индикаторов))

| 8. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО г.Североморск» на 2014- 2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п |  | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
|  |  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % (гр.10/гр.9) |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель. Совершенствование дорожных условий и создание безопасной обстановки для участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Совершенствование дорожных условий, обустройство системами видеонаблюдения улично-дорожной сети и улучшение организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  | Уменьшение доли ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, % (*данные - по итогам года) | 23,1 | 23 | 98% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сокращение количества мест концентрации ДТП, ед. (*данные - по итогам года) | 5 | 5 | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сокращение количества ДТП из-за несоблюдения правил дорожного движения, ед. (*данные - по итогам года) | 26 | 16 | 62% |  |
| Основное мероприятие 1. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Эвакуация транспортных средств (бесхозяйных, брошенных, разукомплектованных) |  | 2014-2020 гг. | Всего: | 97,73 | 35,63 | 36,5% | По мере необходимости, да-1, нет-0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  |  | в т.ч. МБ | 97,73 | 35,63 | 36,5% |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Приведение пешеходных переходов в соответствие с требованиями ГОСТ и ПДД |  | 2014-2020 гг. | Всего: | 1 414,70 | 1414,69 | 100,0% | Выполнение установленных требований согласно ГОСТу, да-1, нет-0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  |  | в т.ч. МБ | 1 414,70 | 1414,69 | 100,0% |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Обустройство элементами повышения безопасности дорожного движения нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным учреждениям, образовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования (в т.ч. установка дорожных знаков) |  | 2014-2020 гг. | Всего: | 27,57 | 27,55 | 99,9% | Выполнение установленных требований согласно ГОСТу, да-1, нет-0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  |  | в т.ч. МБ | 27,57 | 27,55 | 99,9% |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 |  |  | Всего: | 1 540,00 | 1 477,87 | 96,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в т.ч. МБ | 1 540,00 | 1 477,87 | 96,0% |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  |  | Всего: | 1 540,00 | 1 477,87 | 96,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в т.ч. МБ | 1 540,00 | 1 477,87 | 96,0% |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальные услуги (работы) |  |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Публичные обязательства |  |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по капитальному ремонту |  |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные мероприятия |  |  | Всего: | 1 540,00 | 1 477,87 |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы в 2017 г.:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 5,6 (степень решения задач) | = | 0,93 средняя результативность (недовыполнение плана) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ =  0,96 - полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы-3, средний уровень эффективности

Оценка эффективности реализации подпрограммы за весь период действия с 2014 г. по 2017 г.:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 0,99+0,96+1,011+0,93 (степень решения задач) | = | 0,97 высокая результативность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ =  0,98  - полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы-5 высокий уровень  эффективности

2. Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие конкурентноспособной экономики»

на 2014-2020 годы

Заказчиком-координатором и заказчиком программы является Администрация ЗАТО г.Североморск в лице Отдела экономического развития.

Цель Программы - создание потенциала для дальнейшего развития конкурентноспособной экономики ЗАТО г.Североморск

Задачи Программы:

1. Оказание информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по различным аспектам ведения предпринимательской деятельности;

2. Повышение квалификационного уровня субъектов малого и среднего предпринимательства;

3. Повышение общественного статуса и популяризация товаров, работ и услуг местных предпринимателей, поддержка новых направлений предпринимательской деятельности, обеспечивающих положительное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования;

4. Содействие развитию деловой активности в молодежной среде и самозанятости населения;

5. Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

6. Привлечение предпринимателей к формированию муниципальной политики в области развития малого и среднего предпринимательства, создание условий для конструктивного взаимодействия органов местного самоуправления и предпринимательских структур;

7. Повышение ценовой доступности товаров и услуг;

8. Развитие отраслей инфраструктуры, повышение качества и конкурентоспособности производимых и реализуемых товаров и услуг;

9. Совершенствование правового регулирования в сфере потребительского рынка.

Результатами исполнения программы должны стать:

- Появление новых субъектов МСП и повышение профессионального уровня существующих субъектов предпринимательской среды;

- Создание благоприятного инвестиционного климата;

- Увеличение объёма продукции, производимой субъектами малого предпринимательства, обеспечение ежегодного роста оборота в сферах розничной торговли, общественного питания, платных услуг;

- Улучшение самозанятости населения;

- Укрепление партнерских взаимоотношений между предпринимателями, органами местного самоуправления

и организациями, составляющими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства;

- Увеличение количества предприятий потребительского рынка, участвующих в программах для социально-незащищенных слоев населения;

- Увеличение количества удовлетворяющих современным требованиям предприятий торговли, общественного питания

и услуг;

- Повышение качества производимых и реализуемых товаров и услуг общественного питания и розничной торговли.

Программа включает в себя две подпрограммы:

- Подпрограмму «Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование инвестиционной деятельности в ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы;

- Подпрограмму «Развитие потребительского рынка ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы.

На 2017 год запланированный объем финансирования на реализацию мероприятий программы составляет 150,0 тыс. руб.

В 2017 году освоено 100% выделенных на программу средств. Обе подпрограммы реализованы с приемлемым уровнем эффективности.

Подробный перечень мероприятий подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, сведения об объемах финансирования, достижении установленных значений целевых индикаторов представлены в нижеследующих таблицах.

1. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование инвестиционной деятельности

ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. |  | Процент освоения % (гр. 6/ гр.5) | Показатели (индикаторы) |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: Создание благоприятных условий для динамичного развития малого и среднего предпринимательства (МСП), повышения экономической и социальной эффективности его деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: Оказание информационно-консультационной и методической поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по различным аспектам предпринимательской и инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение мониторинга состояния МСП с целью его оценки и выявления тенденций развития | 2017 год | Финансирование не требуется |  |  |  | Наличие аналитического материала Да – 1 Нет – 0 | 1 | 1 | 100 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| 1.2 | Взаимодействие с организациями инфраструктуры поддержки МСП Мурманской области | 2017 год |  |  |  |  | Количество структур поддержки и развития МСП | 6 | 8 | 133,3 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| 1.3 | Поддержка на сайте администрации ЗАТО г.Североморск страницы отдела экономического развития | 2017 год |  |  |  |  | Ежемесячное обновление информации, Да – 1 Нет – 0 | 1 | 1 | 100 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| 1.4 | Организация и проведение обучающих семинаров и тренингов (совместно с организациями инфраструктуры поддержки МСП) | 2017 год |  |  |  |  | Численность прошедших обучение, человек | 16 | 59 | 368,75- | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| 1.5 | Организация и проведение рабочих встреч, заседаний Совета по вопросам малого и среднего предпринимательства при администрации ЗАТО г.Североморск | 2017 год |  |  |  |  | Кол-во участников мероприятия, человек | 60 | 82 | 136,7 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| Итого по задаче |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2: Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение общественного статуса и популяризацию товаров, работ и услуг местных предпринимателей, поддержку новых направлений предпринимательской деятельности, обеспечивающих положительное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства | 2017 год | Всего: в т.ч.: МБ: ФБ: | 90,00 90,00 | 90,00 90,00 | 100,0 | Кол-во субъектов МСП – получателей поддержки, ед. | 10 | 12 | 120 |  |
| 2.1.1 | Организация участия представителей муниципального образования в региональных и федеральных конкурсах, выставках, направленных на развитие инвестиционной привлекательности и межрегионального сотрудничества | 2017 год | Всего: в т.ч.: МБ: ФБ: | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  | 2 | 2 | 100 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| 2.1.2 | Организация и проведение муниципальных конкурсов, направленных на популяризацию товаров, работ и услуг местных предпринимателей, поддержку новых направлений предпринимательской деятельности | 2017 год | Всего: в т.ч.: МБ: ФБ: | 90,00 90,00 | 90,00 90,00 | 100,0 |  | 8 | 10 | 125 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| Итого по задаче 2 |  |  | Всего: в т.ч.: МБ: ФБ: | 90,00 90,00 | 90,00 90,00 | 100,0 | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Задача 3: Финансовая и имущественная поддержка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оказание финансовой поддержки | 2017 год | Всего: в т.ч.: МБ: ФБ: | - | - | - | Кол-во субъектов МСП - получателей поддержки, ед. | - | - | - | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| 3.1.1 | Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса на конкурсной основе | 2017 год | Всего: в т.ч.: МБ: ФБ: | - | - | - |  | - | - | - | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| 3.1.2 | Предоставление субсидии предпринимателям на возмещение части затрат по договору лизинга | 2017 год | Всего: в т.ч.: МБ: ФБ: | - | - | - |  | - | - | - | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| 3.2 | Оказание имущественной поддержки | 2017 год | - | - | - | - |  | 28 | 1 | 0,04 | Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г.Североморск |
| Итого по задаче 3 |  |  | Всего: в т.ч.: МБ: ФБ: | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме |  |  | Всего: в т.ч.: МБ: ФБ: | 90,00 90,00 0,00 | 90,00 90,00 0,00 | 100,0 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 11,88(степень решения задач) | = | 1,32 низкая результативность (существенное перевыполнение плана) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 9 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ =  1,0  - полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы-4 приемлемый уровень эффективности (необходима своевременная корректировка показателей (индикаторов))

2. Подпрограмма «Развитие потребительского рынка ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. |  | Процент освоения % (гр. 6/ гр.5) | Показатели (индикаторы) |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: Улучшение уровня социально-экономической эффективности потребительского рынка и услуг: формирование условий, позволяющих наиболее полно удовлетворять спрос населения на качественные товары и услуги по доступным ценам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: Повышение ценовой доступности товаров и услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ведение мониторинга на социально-значимые товары потребительского рынка | 2017 год | Финансирование не требуется |  |  |  | Наличие аналитической информации Да – 1 Нет – 0 | 1 | 1 | 100 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| 1.2 | Развитие сети социально-ориентированных предприятий розничной торговли путем увеличения участников социальных программ | 2017 год |  |  |  |  | Кол-во участников социальных программ, ед. | 34 | 44 | 129,4 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| 1.3 | Увеличение объемов услуг и расширение сети предприятий общественного питания и бытового обслуживания, участвующих в проекте «Добрый город» | 2017 год |  |  |  |  | Кол-во участников программы «Добрый город» | 16 | 27 | 168,8 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| Итого по задаче 1 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2: Развитие торговой инфраструктуры, повышение качества и конкурентоспособности производимых и реализуемых товаров и услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение мероприятий, направленных на развитие торговой инфраструктуры, повышение качества и конкурентоспособности производимых и реализуемых товаров и услуг | 2017 год | Всего: в т.ч.: МБ | 60,00 | 60,0 | 100,0 | Количество участников, ед. | 90 | 120 | 133,3 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| 2.1.1 | Организация круглых столов, семинаров по вопросам развития потребительского рынка | 2017 год | МБ | 10,00 | 10,0 | 100,0 |  | 70 | 50 | 71,4 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| 2.1.2 | Организация и проведение муниципальных конкурсов, выставок, ярмарок среди предприятий потребительского рынка | 2017 год | МБ | 50,00 | 50,0 | 100,0 |  | 20 | 70 | 350 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| 2.1.3 | Совершенствование Схемы размещения нестационарных объектов мелкорозничной торговли на территории ЗАТО г.Североморск с учетом результатов мониторинга торговой деятельности, предложений органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов | 2017 год | - | - | - | - | Наличие действующей Схемы Да – 1 Нет – 0 | 1 | 1 | 100 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| Итого по задаче 2 |  |  | Всего: в т.ч.: МБ | 60,00 | 60,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме |  |  | Всего: в т.ч.: МБ | 60,00 | 60,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 10,52(степень решения задач) | = | 1,5 низкая результативность (существенное перевыполнение плана) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 7 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ =  1,0  - полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы-4 приемлемый уровень эффективности (необходима своевременная корректировка показателей (индикаторов))

3. Отчет о реализации мероприятий

муниципальной программы «Развитие муниципального управления и гражданского общества в ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы.

Заказчиком-координатором программы является Администрация ЗАТО г.Североморск, заказчики программы: Администрация ЗАТО г.Североморск (отдел административных и организационных вопросов), Управление финансов, Управление правового и кадрового обеспечения, Управление культуры и международных связей, Управление образования, Управление финансов, КРГХ, КИО, Совет депутатов ЗАТО г.Североморск, Контрольно-счетная палата ЗАТО г.Североморск.

Целями программы является повышение эффективности системы  управления муниципальными финансами, муниципальным имуществом, повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих, поддержка общественных объединений, повышение открытости органов местного самоуправления.

Задачи программы:

1. Формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей эффективное и безопасное использование ИКТ в органах местного самоуправления ЗАТО г.Североморск и деятельности бюджетных организаций, а также поддержку развития рынка ИКТ в области;

2. Повышение уровня квалификации и подготовки муниципальных служащих и сотрудников бюджетных организаций в области использования ИКТ, развитие у населения навыков использования ИКТ;

3. Развитие единого электронного документооборота администрации ЗАТО г.Североморск;

4. Развитие информационных систем в сферах культуры, образования, муниципальных финансов, муниципальной собственности, городского хозяйства, градостроительства, общественного транспорта, охраны окружающей среды, защиты населения от чрезвычайных ситуаций;

5. Формирование системы профессионального развития муниципальных служащих;

6. Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, экспертизы оценки рыночной стоимости, изготовления технической документации, формирование новых участков для вовлечения их в хозяйственный оборот, снижение числа ветхих нежилых зданий.

7. Оказание организационно-консультационной поддержки социально ориентированным организациям, создание условий для развития и проведения мероприятий, связанных с осуществлением общественно-полезной деятельности общественных объединений, и их привлечения к содействию в решении вопросов местного значения.

Ожидаемыми результатами реализации программы будут являться:

- Увеличение количества объектов муниципального имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот; принятых в муниципальную собственность объектов, ранее обладавших признаками бесхозяйного имущества; получивших государственную регистрацию прав;

- Сокращение количества муниципальных аварийных нежилых зданий, строений, сооружений на территории муниципального образования;

- Обеспечение необходимого уровня информационной безопасности документооборота структурных подразделений администрации ЗАТО г.Североморск;

- Обеспечение доступа к социально значимой информации для всех жителей ЗАТО г.Североморск;

- Повышение профессионализма и компетентности кадрового состава муниципального образования ЗАТО г.Североморск;

- Улучшение качества разработки нормативных правовых актов по вопросам организации муниципальной службы;

- Ежегодное увеличение числа общественных объединений, участников мероприятий, направленных на поддержку общественных и гражданских инициатив, финансовая поддержка социально-ориентированных организаций, формирование патриотического сознания населения ЗАТО г.Североморск.

В состав Программы входит пять подпрограмм:

- Подпрограмма «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы;

- Подпрограмма «Развитие информационного общества и системы «Электронный муниципалитет» в ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы;

- Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании  ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы;

- Подпрограмма «Поддержка общественных объединений и организаций в ЗАТО Североморск» на 2016-2020 годы.

На реализацию мероприятий программы на 2017 г.  запланировано 49703,47 тыс. руб. ассигнований бюджета ЗАТО г.Североморск.

За 2017 года общая сумма освоенных средств по программе составила 48 682,89 тыс. руб., или 97,9% от предусмотренного на год объема финансирования. Одна подпрограмма «Поддержка общественных объединений и организаций в ЗАТО Североморск» в 2017 году не финансируется, ввиду невостребованности средств. По другим подпрограммам освоение средств составило от 89,1% до 99,7%.

Одна подпрограмма «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании  ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы реализована на среднем уровне эффективности. Остальные на высоком и приемлемом уровне. Подпрограммы с низким уровнем эффективности отсутствуют.

Подробный перечень мероприятий подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, сведения об объемах финансирования, достижении установленных значений целевых индикаторов представлены в ниже следующих таблицах.

1. Подпрограмма «Создание условий для эффективного использования

муниципального имущества ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы

| № | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. |  |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5.) |  | Показатели (индикаторы) и результативность исполнения основных мероприятий |  |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на год |  | Кассовый расход |  |  | Наименование, ед. измерения |  | План | Факт | Процент освоения, % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
|  | Цель: Создание условий для эффективного использования муниципального имущества ЗАТО г. Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Обеспечение реализации муниципальных функций в сфере управления муниципальным имуществом ЗАТО г. Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение реализации муниципальных функций в сфере управления муниципальным имуществом ЗАТО г. Североморск | 20142020 годы | Всего:8319,85 т. р., в том числе: МБ:8319,85 т. р. | 8319,85 |  | 8319,86 | 100 |  |  |  |  |  |  | КИО администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ "Муниципальное имущество" |  |
| 1.1. | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 20142020 годы | Всего:8319,85 т. р., в том числе: МБ:8319,85 т. р. | 8319,85 |  | 8319,86 | 100,00 |  | Освоение бюджетных ассигнований, % |  | 100 | 100,00 | 100,00 | КИО администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ "Муниципальное имущество" |  |
| 1.2. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета ЗАТО г. Североморск | 20142020 годы | Всего:0 т. р., в том числе: МБ:0 т. р. | 0 |  | 0 | 0 |  | Освоение бюджетных ассигнований, % |  |  |  |  | КИО администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ "Муниципальное имущество" |  |
|  | Задача 2: Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости, экспертизы оценки рыночной стоимости объектов муниципального, бесхозяйного и иного имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2. Мероприятия, связанные с обеспечением проведения оценки рыночной стоимости, экспертизы оценки рыночной стоимости объектов муниципального, бесхозяйного и иного имущества |  | Всего:241 т. р., в том числе: МБ:241т.р | 241 |  | 241 | 100,00 |  | Количество объектов, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, экспертиза оценки рыночной стоимости, ед. |  |  |  |  | КИО администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ "Муниципальное имущество" |  |
| 2.1. | Проведение оценки рыночной стоимости, экспертизы оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества и организация мероприятий по передаче имущества в аренду, совершения сделок, постановки имущества на учет | 20142020 годы | Всего: 241 т.р., в том числе: | 241 |  | 241 | 100,00 |  | Количество объектов, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, экспертиза оценки рыночной стоимости, ед. |  | 81 | 81 | 100,0 | КИО администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ "Муниципальное имущество" |  |
|  |  |  | МБ:241 т. р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3: Обеспечение изготовления технической документации на объекты недвижимости и организация мероприятий по вовлечению в хозяйственных оборот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3. Мероприятия, связанные с обеспечением изготовления технической документации на объекты недвижимости и организация мероприятий по вовлечению в хозяйственных оборот |  | Всего:595,14 т. р., в том числе: МБ:595,14т.р | 595,14 |  | 595,14 | 100,00 |  |  |  |  |  |  | КИО администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ "Муниципальное имущество" |  |
| 3.1. | Изготовление технической документации на объекты недвижимости и организация мероприятий по вовлечению в хозяйственный оборот | 20142020 годы | Всего:595,14 т. р., в том числе: | 595,14 |  | 595,14 | 100,00 |  | Количество объектов, в отношении которых изготовлена техническая документация, ед. |  | 25 | 25 | 100,0 | КИО |  |
|  |  |  | МБ:595,14т. р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрации |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАТО |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Североморск |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Муниципальное имущество» |  |
| 3.2. | Обследование муниципальных аварийных зданий и сооружений | 20142020 годы | Всего:595,14т. р., в том числе: МБ: 595,14 т. р. | 0 |  | 0 | 0 |  | Количество исключеных из реестра сносимых муниципальных аварийных зданий, строений, сооружений на территории муниципального образования |  | 0 | 0 | 0 | КИО |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрации |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАТО |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Североморск |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Муниципальное имущество» |  |
|  | Задача 4: Проведение аудиторской проверки деятельности муниципальных унитарных предприятий с целью дальнейшей приватизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4. Обеспечение проведения аудиторской проверки деятельности муниципальных унитарных предприятий с целью дальнейшей приватизации | 20142020 годы | Всего:0т. р., в том числе: МБ:0 т. р. | 0 |  | 0 | 0 |  | Количество проведенных аудиторских проверок |  | 0 | 0 | 0 | КИО администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ "Муниципальное имущество" |  |
| 4.1. | Обеспечение проведения аудиторской проверки деятельности муниципальных унитарных предприятий с целью дальнейшей приватизации | 20142020 годы | Всего: 0 т. р., в том числе: МБ:0 т. р. | 0 |  | 0 | 0 |  | Количество проведенных аудиторских проверок |  | 0 | 0 | 0 | КИО администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ "Муниципальное имущество" |  |
|  | Задача 5: Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 5. Мероприятия, связанные с содержанием и обслуживанием имущества казны муниципального образования | 20142020 годы | Всего:4848,74 т. р., в том числе: МБ:4848,74т. р. | 4848,74 |  | 4825,94 | 99,53 |  | Освоение бюджетных ассигнований, % |  | 100 | 99,53 | 99,53 | КИО администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ "Муниципальное имущество" |  |
| 5.1. | Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования (нежилых помещений) | 20142020 годы | Всего:4848,74 т. р., в том числе: МБ:4848,74т. р. | 4848,74 |  | 4825,94 | 99,53 |  | Освоение бюджетных ассигнований, % |  | 100 | 99,53 | 99,53 | КИО администрации ЗАТО г.Североморск |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Муниципальное |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | имущество» |  |
|  | Задача 6: Зеплеустройство и землепользование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 6. Мероприятия по зеплеустройству и землепользованию | 20142020 годы | Всего:1627,84 т. р., в том числе: МБ:1627,84 т. р. | 1627,84 |  | 1594,75 | 97,97 |  | Количество сформированных земельных участков, ед. |  | 5 | 5 | 100,00 | КИО администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ "Муниципальное имущество" |  |
| 6.1. | Формирование земельных участков, проведение оценки рыночной стоимости земельных участков и организация аукционов по продаже права аренды | 20142020 годы | Всего: | 1627,84 |  | 1594,75 | 97,97 |  | Количество сформированных земельных участков, ед. |  | 5 | 5 | 100,00 | КИО администрации ЗАТО |  |
|  |  |  | 1627,84 т. р., в том числе: МБ:1627,84 т. р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Североморск |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Муниципальное |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | имущество» |  |
|  | Задача 7: содержания, обслуживания и эксплуатации объектов муниципального имущества ЗАТО г. Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 7. Обеспечение содержания, обслуживания и эксплуатации объектов муниципального имущества ЗАТО г. Североморск |  | Всего:22041,07 т. р., в том числе: МБ:22041,07 т. р. | 22 041,07 |  | 21 973,51 | 99,69 |  |  |  | 100 | 99,69 | 99,69 | КИО администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ "Муниципальное имущество" |  |
| 7.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 20142020 годы | Всего:21600,25 т. р., в том числе: МБ:21600,25 т. р. | 21600,25 |  | 21532,69 | 99,69 |  | Освоение бюджетных ассигнований, % |  | 100 | 99,69 | 99,69 | КИО |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрации |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАТО |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Североморск |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Муниципальное |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | имущество» |  |
| 7.2. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета ЗАТО г. Североморск | 20142020 годы | Всего:440,82 т. р., в том числе: МБ:440,82 т. р. | 440,82 |  | 440,82 | 100,00 |  | Освоение бюджетных ассигнований, % |  | 100 | 100,00 | 100,00 | КИО |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрации |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАТО |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Североморск |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Муниципальное |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | имущество» |  |
|  | Задача 8: Актуализация данных реестра муниципальной собственности с целью повышения эффективности использования муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 8: актуализация данных реестра муниципальной собственности с целью повышения эффективности использования муниципального имущества |  | Всего: 0,0 т. р., в том числе: МБ: 0,0 т. р. | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 4200 | 4200 | 100 | КИО администрации ЗАТО г.Североморск, МКУ "Муниципальное имущество" |  |
| 8.1. | Осуществление проверки объектов муниципального имущества на соответствие данным реестра муниципального имущества | 20142020 годы | Всего: 0,0 т. р., в том числе: МБ: 0,0 т. р. | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Кол-во объектов мун. нежилого фонда, в отношении которых проведена проверка соответствия данным реестра муниц. имущества, ед. | 4200 | 4200 | 100 | КИО |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрации |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАТО |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г.Североморск |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Муниципальное |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | имущество» |  |
| Итого по задаче 8: |  |  | МБ | 0,00 | 0,0 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме: |  |  | МБ | 37 673,64 | 37 550,20 |  |  | 99,67 |  |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 7,995(степень решения задач) | = | 0,999 Высокая результативность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 8 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ =  0,997 - полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы-5 высокая эффективность

2. Подпрограмма «Развитие информационного общества и системы

«Электронный муниципалитет в ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы

| № п/п |  | Цель, задачи, мероприятия |  | Срок выполнения (квартал, год) | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Процент освоения, % (гр. 6 / гр. 5) |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на 2017 год |  |  | Кассовый расход |  |  | Наименование, ед. измерения |  | План |  | Факт | Процент исполнения, % |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
|  | Цели подпрограммы; Повышение эффективности системы муниципального управления в ЗАТО г.Североморск, обеспечение доступности и качества муниципальных услуг для населения, развитие системы управления бюджетным процессом, открытости органов местного самоуправления на основе использования информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: Совершенствование и модернизация аппаратного и программного обеспечения в органах местного самоуправления ЗАТО г.Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1: Совершенствование и модернизация аппаратного и программного обеспечения, информационно-коммуникационной и телекоммуникационной сети органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск Мероприятия в области информационно-коммуникационной и телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества |  |  | В течение 2016-2020 годов | Всего: в т.ч.:МБ |  | 3855,09 |  | 3753,60 | 97,37 |  | Количество ГРБС, реализующих данное мероприятие |  | 8 |  | 8 | 100- | Главные распорядители бюджетных средств |
| 1.1.1 | Модернизация и приобретение средств вычислительной техники, коммутационного оборудования, средств обеспечения бесперебойного питания и копировальной множительной техники, в том числе: |  |  | В течение 2016-2020 годов | Всего: в т.ч.:МБ |  | 936,10 |  | 934,91 | 99,87 |  | Уменьшение времени простоя, увеличение скорости обработки информации, % |  | 100 |  | 100 | 100- | Главные распорядители бюджетных средств |
| 1.1.2 | Ремонт и обслуживание имеющегося оборудования, компьютеров, офисной техники, серверов, сплит-систем, коммутационного оборудования, систем хранения данных, телекоммуникационного оборудования, а так же техническое освидетельствование, утилизация имеющегося оборудования, в том числе: |  |  | В течение 2016-2020 годов | Всего: в т.ч.:МБ |  | 75,10 |  | 65,10 | 86,7 |  | Поддержание имеющейся техники в рабочем состоянии, % |  | 100 |  | 100 | 100 | Главные распорядители бюджетных средств |
| 1.1.3 | Приобретение лицензий на использование системного и прикладного программного обеспечения, последующее сопровождение лицензионных продуктов, в том числе: |  |  | В течение 2016-2020 годов | Всего: в т.ч.:МБ |  | 1389,28 |  | 1341,57 | 95,57 |  | Стандартизация и унификация использования программного обеспечения, % |  | 100 |  | 100 | 100 | Главные распорядители бюджетных средств |
| 1.1.4 | Расходы на услуги связи и доступ в интернет, в том числе: |  |  | В течение 2016-2020 годов | Всего: в т.ч.:МБ |  | 963,31 |  | 921,20 | 95,63 |  | Своевременное получение и предоставление информации ДА/НЕТ |  | ДА |  | ДА | 100 | Главные распорядители бюджетных средств |
| 1.1.5 | Приобретение (в т.ч. заправка) расходных материалов, комплектующих для имеющегося оборудования, приобретение средств для профилактики оборудования, в том числе: |  |  | В течение 2016-2020 годов | Всего: в т.ч.:МБ |  | 491,30 |  | 490,78 | 99,89 |  | Обеспечение бесперебойного рабочего процесса ДА/НЕТ |  | ДА |  | ДА | 100 | Главные распорядители бюджетных средств |
|  | ИТОГО по задаче 1 |  |  |  |  |  | 3855,09 |  | 3753,60 | 97,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2: Выполнение комплекса работ по технической защите информации в органах местного самоуправления ЗАТО г.Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2: Обеспечение комплексной защиты информации в информационно-вычислительных сетях органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск Мероприятия в области информационно-коммуникационной и телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества |  | В течение 2016-2020 годов |  | Всего: в т.ч.:МБ |  |  | 212,92 | 65,07 |  | 30,56 | Техническая защита информации, % защищенной информации |  |  | 100 | 100 | 100 | Администрация ЗАТО г.Североморск, Управление финансов, Комитет по развитию городского хозяйства |
| 2.1.1 | Построение инфраструктуры защиты информационных каналов ОМСУ от НСД, в том числе комплекс работ по аттестации объектов ИСПДН, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 212,92 | 65,07 |  | 30,56 | Техническая защита информации, % защищенной информации |  |  | 100 | 100 | 100 | Администрация ЗАТО г.Североморск, Управление финансов, Комитет по развитию городского хозяйства |
|  | ИТОГО по задаче 2 |  |  |  |  |  |  | 212,92 | 65,07 |  | 30,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 3: Техническое сопровождение автоматизированных рабочих мест входящих в состав информационных систем обеспечения типовой деятельности ОМСУ ЗАТО г.Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3: Развитие инфокоммуникационных компонентов органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск |  | В течение 2016-2020 годов |  | Всего: в т.ч.:МБ |  |  | 13,64 | 0,00 |  | 0,00 |  | Стандартизация и унификация использования программного обеспечения, % |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Администрация ЗАТО г.Североморск |
| 3.1.1 | Сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования» |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 0,60 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 13,04 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
|  | ИТОГО по задаче 3 |  |  |  |  |  |  | 13,64 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Задача 4: Развитие официальных Интернет - ресурсов органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4: Развитие официальных Интернет-ресурсов органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск в сети Интернет Мероприятия в области информационно-коммуникационной и телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества |  | В течение 2016-2020 годов |  | Всего: в т.ч.:МБ |  |  | 255,00 | 254,80 |  | 99,92 |  | Количество ГРБС, реализующих данное мероприятие |  | 8 | 8 | - | Главные распорядители бюджетных средств |
| 4.1.1 | Сопровождение и модернизация официальных Интернет ресурсов ОМСУ ЗАТО г.Североморск, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 255,00 | 254,80 |  | 99,92 |  | Объем посещений уникальными пользователями ресурса, повышение информатизационной активности, % |  | 100 | 90 | 90- | Совет депутатов ЗАТО г.Североморск, Администрация ЗАТО г.Североморск, Управление финансов, Контрольно-счетная палата ЗАТО г.Североморск |
|  | ИТОГО по задаче 4 |  |  |  |  |  |  | 255,00 | 254,80 |  | 99,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Задача 5: Развитие системы управления бюджетным процессом, способствующей повышению прозрачности деятельности в органах местного самоуправления ЗАТО г.Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие 5: Обеспечение автоматизации бюджетного процесса с использованием специализированного программного обеспечения и WEB-технологий Мероприятия в области информационно-коммуникационной и телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества |  | В течение 2016-2020 годов |  | Всего: в т.ч.:МБ |  |  | 2028,60 | 2014,03 |  | 99,28 |  | Количество ГРБС, реализующих данное мероприятие |  | 8 | 8 | 100- | Главные распорядители бюджетных средств |
| 5.1.1 | Автоматизация бюджетного процесса с использованием специализированного программного обеспечения и WEB-технологий, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 2028,60 | 2014,03 |  | 99,28 |  | Стандартизация и унификация использования программного обеспечения, % |  | 100 | 100 | 100 | Главные распорядители бюджетных средств |
|  | ИТОГО по задаче 5 |  |  |  |  |  |  | 2028,60 | 2014,03 |  | 99,28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  |  |  |  |  |  | 6365,25 | 6087,50 |  | 95,64 |  |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 13,9(степень решения задач) | = | 0,99 высокая результативность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 14 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ =  0,72 - неполное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы-4, приемлемый уровень эффективности (необходима своевременная корректировка плановых объемов финансирования)

3. Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в ЗАТО г.Североморск» на 2014-2020 годы

| № п/п |  | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования |  | Объемы финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Процент освоения % (гр. 6/ гр.5) |  |  | Показатели (индикаторы) |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования |  |  | Кассовый расход |  |  |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Цель: Повышение профессионализма и компетентности кадрового состава муниципального образования ЗАТО г.Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 1: Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы в ЗАТО г.Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие 1: Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы в ЗАТО г.Североморск | 2017г. | МБ |  | 1 900,51 |  |  | 1638,46 |  |  | 86,2 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Расходы на обеспечение функций главы местной администрации | 2017г. | МБ |  | 315,0 |  |  | 202,41 |  |  | 64,3 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  | Участие муниципальных служащих в региональных и всероссийских форумах, семинарах, конференциях, съездах, сессиях, собраниях, совещаниях муниципальных образований, решение иных вопросов местного самоуправления | 2017г. | МБ |  | 315,0 |  |  | 202,41 |  |  | 64,3 | Количество принявших участие, чел. | 1 | 1 | 100 |  |
| 1.4 |  | Расходы на обеспечение функций руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместителей | 2017г. | МБ |  | 208,64 |  |  | 208,64 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  | Участие муниципальных служащих в региональных и всероссийских форумах, семинарах, конференциях, съездах, сессиях, собраниях, совещаниях муниципальных образований, решение иных вопросов местного самоуправления | 2017г. | МБ |  | 208,64 |  |  | 208,64 |  |  | 100 | Количество принявших участие, чел. | 1 | 1 | 100 |  |
| 1.5 |  | Расходы на обеспечение органов местного самоуправления | 2017г. | МБ |  | 1376,87 |  |  | 1227,41 |  |  | 89,14 |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 |  | Организация участия муниципальных служащих на курсах повышения квалификации (объемом более 72 часов), подготовке, переподготовке | 2017г. | МБ |  | 1056,32 |  |  | 936,71 |  |  | 88,68 | Обучение муниципальных служащих, чел | 40 | 21 | 52,5 |  |
| 1.5.2 |  | Участие муниципальных служащих в региональных и всероссийских форумах, семинарах, конференциях, съездах, сессиях, собраниях, совещаниях муниципальных образований, решение иных вопросов местного самоуправления, в том числе: | 2017г. | МБ |  | 320,55 |  |  | 290,70 |  |  | 90,7 | Количество принявших участие, чел. | 29 | 25 | 86,2 |  |
|  |  | Итого по задаче 1: |  |  |  | 1900,51 |  |  | 1638,46 |  |  | 86,2 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Представительство интересов и прав муниципального образования ЗАТО г.Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Основное мероприятие 2: Представление интересов и прав муниципального образования ЗАТО г.Североморск | 2017г. | МБ |  | 250,0 |  |  | 218,74 |  |  | 87,5 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Расходы на обеспечение функций руководителя контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместителей | 2017г. | МБ |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Представление интересов и прав органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск (в т.ч. структурных подразделений администрации с правом юридического лица) за пределами муниципального образования ЗАТО г.Североморск в органах государственной власти, судах судебной системы РФ и др., | 2017г. | МБ |  | - |  |  | - |  |  | - | По мере необходимости, да/нет | - | - |  | КСП |
| 2.3 |  | Расходы на обеспечение органов местного самоуправления | 2017г. | МБ |  | 250,0 |  |  | 218,74 |  |  | 87,5 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  | Представление интересов и прав органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск (в т.ч. структурных подразделений администрации с правом юридического лица) за пределами муниципального образования ЗАТО г.Североморск в органах государственной власти, судах судебной системы РФ и др. | 2017г. | МБ |  | 250,0 |  |  | 218,74 |  |  | 87,5 | По мере необходимости, да/нет | да | да | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск |
| Итого по задаче 2: |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  | 218,74 |  |  | 87,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 3: Обеспечение реализации государственных гарантий, исполнения обязательств, устойчивого функционирования, развития и повышения эффективности муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Основное мероприятие 3: Обеспечение реализации государственных гарантий, исполнения обязательств, устойчивого функционирования, развития и повышения эффективности муниципальной службы | 2017г. | МБ |  |  | 3514,05 |  | 3187,99 |  |  | 90,72 |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | 2017г. | МБ |  |  | 1507,68 |  | 1438,43 |  |  | 95,41 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Прочие направления расходов муниципальной программы |  |  |  |  | 2006,37 |  | 1749,56 |  |  | 87,20 |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  | Проведение процедур аттестации | 2017г. | - |  |  | - |  | - |  |  | - | Кол-во проведенных заседаний аттестационной комиссии | 3 | 11 | 366,67. | Управление правового и кадрового обеспечения, Совет депутатов, руководители структурных подразделения с правом юридического лица |
| 3.2.2 |  | Ведение реестра муниципальных служащих | 2017г. | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | постоянно | Ведется постоянно | - | Управление правового и кадрового обеспечения |
| 3.2.3 |  | Обеспечение муниципальных служащих расходными материалами и канцелярскими принадлежностями для качественного и эффективного исполнения должностных обязанностей | 2017г. | МБ |  | 834,48 |  |  | 907,3 |  |  | 108,7 | Освоение средств, % | 100 | 96,5 | 96,5 | Администрация УФ, УО, УК и МС, КИО, КРГХ, Совет депутатов, КСП |
| 3.2.4 |  | Обеспечение муниципальных служащих подписными изданиями и периодической литературой, в т.ч.: | 2017г. | МБ |  | 367,55 |  |  | 176,6 |  |  | 48,0 | Освоение средств, % | 100 | 48,1 | 48,1 | Администрация УФ, УО, УК и МС, КИО, КРГХ, Совет депутатов, КСП |
| 3.2.5 |  | Закупка прочих товаров, работ, услуг | 2017г. | МБ |  | 787,66 |  |  | 654,9 |  |  | 83,1 | Освоение средств, % | 100 | 95,4 | 95,4 |  |
| 3.2.6 |  | Уплата налогов, сборов, иных платежей | 2017г. | МБ |  | 16,68 |  |  | 10,76 |  |  | 64,5 | Освоение средств % | 100 | 93,5 | 93,5 |  |
| Итого по задаче 3 |  |  |  |  |  | 3514,05 |  |  | 3187,99 |  |  | 90,72 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Задача 4: Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов |  |  | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  |  |  | Количество проведенных экспертиз | По мере необходимости | 369 | 100 |  |
| Итого по задаче 4 |  |  |  |  | В рамках текущей деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | МБ | 5664,58 |  |  | 5045,19 |  |  | 89,07 |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 12,39(степень решения задач) | = | 1,13 средняя результативность (перевыполнение плана) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 11 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ = 0,9 - неполное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 3 средний уровень эффективности (необходима своевременная корректировка показателей (индикаторов) и плановых объемов финансирования)

4. Подпрограмма «Поддержка общественных объединений и организаций в ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс.руб. |  |  |  | Процент освоения % (гр. 6/ гр.5) |  | Показатели (индикаторы) |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования |  | Кассовый расход |  |  |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: Создание условий для привлечения общественных объединений и организаций к общественно-полезной деятельности и решению вопросов местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: Оказание информационной, консультационной и финансовой поддержки социально ориентированным общественным организациям ЗАТО г.Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оказание методической и информационной поддержки общественным организациям ЗАТО г.Североморск для участия в конкурсе на соискание областных грантов на лучший социальный проект | 2017 год | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  | Количество общественных объединений, которым была оказана методическая и информационная поддержка, единиц | 3 | 3 | 100 | Администрация ЗАТО г.Североморск общественные организации |
| 1.2 | Обеспечение функционирования информационного сайта | 2017 год |  |  |  |  |  |  |  | 1. Кол-во справочно-информационных материалов, размещенных на сайте, единиц | 2 | 2 | 100- |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество общественных объединений, принявших участие в публикациях | 2 | 2 | 100- |  |
| 2. | Основное мероприятие 1: Поддержка общественных объединений и организаций в ЗАТО г.Североморск | 2017 год | МБ |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | - | - | Администрация ЗАТО г.Североморск общественные организации |
| 2.1 | Прочие направления расходов | 2017 год | МБ |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Проведение конкурса среди социально-ориентированных некоммерческих организаций на право получения субсидии (гранта) из бюджета ЗАТО г. Североморск на реализацию социально значимых программ(проектов) | 2017 год | МБ |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Количество общественных организаций, объединений, получателей субсидий (грантов), единиц | - | - | - |  |
| Итого по задаче 2 |  |  | Всего: 0 в т.ч.: МБ: 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме, |  |  | Всего: 0 в т.ч.: МБ 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 3(степень решения задач) | = | 1,0 высокая результативность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 |  |  |

- Оценка полноты финансирования: в отчетном году подпрограмма не финансировалась.

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы не проводится ввиду отсутствия оценки полноты финансирования.

4. Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы

«Развитие образования ЗАТО г.Североморск»

на 2014-2020 годы

Заказчиком - координатором Программы является Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск

Цель Программы: Обеспечение системного развития образования ЗАТО г.Североморск.

Задачи программы:

1. Развитие дошкольного, общего  и дополнительного образования.

2. Повышение качества и доступности школьного питания.

3. Совершенствование системы передачи детей на воспитание в семьи граждан, обеспечения их жизнедеятельности, воспитания и обучения.

4. Совершенствование мер профилактики жестокого обращения в отношении детей в семье, семейного неблагополучия и социального сиротства несовершеннолетних.

5. Совершенствование и развитие системы отдыха и оздоровления детей.

Ожидаемыми результатами реализации программы будут являться:

- повысится удовлетворенность населения качеством образовательных услуг;

- повысится эффективность использования бюджетных средств, будет обеспечена финансово- хозяйственная самостоятельность образовательных организаций за счет реализации новых принципов финансирования (на основе муниципальных заданий);

- повысится привлекательность педагогической профессии и уровень квалификации преподавательских кадров;

- будут ликвидированы очереди на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные организации;

- во всех общеобразовательных организациях будут созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;

- доля выпускников, набравших по результатам ЕГЭ количество баллов выше минимума, устанавливаемого Рособрнадзором, сохранится на уровне 98%;

- не менее 75 процентов детей 5 - 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования;

обучающиеся будут обеспечены качественным, сбалансированным питанием за счёт создания современной инфраструктуры школьных столовых;

- увеличится удельный вес граждан, желающих принять на воспитание в семью  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 35 %;

- увеличится удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 70%;

- снизится численность детей, находящихся в семьях социального риска, до 15 % в год;

- снизится численности детей, в отношении которых лишены родительских прав или ограничены в родительских правах оба или единственный родитель на 10% в год.

- организованным отдыхом и оздоровлением будут охвачены 95 % от числа желающих.

В состав муниципальной программы входят 4 подпрограммы:

- Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» на 2014-2020 годы;

- Подпрограмма «Школьное питание» на 2014-2020 годы;

- Подпрограмма «Североморск-город без сирот» на 2014 – 2020 годы;

- Подпрограмма «Отдых и оздоровление детей» на 2014 - 2020 годы.

На реализацию мероприятий программы на 2017 г.  предусмотрено 1 610 428,17 тыс. руб. Общая сумма освоенных средств по программе составила 1 599 493,93 тыс. руб., или 99,3% от предусмотренного на год объема финансирования. Достижение плановых значений целевых индикаторов по всем подпрограммам сложилось на высоком уровне.

Освоение средств по подпрограммам, входящим в состав программы, составило от 95,6% до 99,7%.

Подробный перечень мероприятий подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, сведения об объемах финансирования, достижении установленных значений целевых индикаторов и оценка эффективности реализации подпрограмм представлены в нижеследующих таблицах.

1. Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» на 2014-2020 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования |  |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | кассовый расход | процент освоения, %(гр.7/6гр.) | Наименование ед. измерения | 2017 год | факт | процент исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: организация предоставления качественного и доступного дошкольного, общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1: Обеспечение предоставления услуг в сфере дошкольног, общего и дополнительного образования | 2017 год | Всего, в т.ч.: | 1 240 534,00 | 1 231 165,46 | 99,24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 447 589,30 | 447 262,06 | 99,93 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 792 944,70 | 783 903,40 | 98,86 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Расходы местного бюджета на осуществление полномочий по предметам совместного ведения в части предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (дошкольные учреждения) |  | Всего, в т.ч.: | 225 105,82 | 225 105,82 | 100,00 | доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе; (%) | 100 | 98,5 | 99 | МБДОУ д/с № 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 45, 47, 49, 50, 51, ДОУ №5 при в/ч 26808, ДОУ №18 при в/ч 51305 |
|  |  |  | МБ | 225 105,82 | 225 105,82 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Расходы местного бюджета на осуществление полномочий по предметам совместного ведения в части предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (школы) |  | Всего, в т.ч.: | 69 531,32 | 69 531,32 | 100,00 | удельный вес численности обучающихся муниципальных образовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся; (%) | 100 | 100 | 100 | школы № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, Гимназия №1, ВСОШ №1, СШПД |
|  |  |  | МБ | 69 531,32 | 69 531,32 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Расходы местного бюджета на осуществление полномочий по предметам совместного ведения в части предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (школы-интернаты) |  | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |  | удельный вес численности обучающихся муниципальных образовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся; (%) | 100 | 100 | 100 | МБОУ ОШИ, МБОУ СШИ |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (учреждения дополнительного образования) |  | Всего: в т.ч.: | 130 017,31 | 130 017,31 | 100,00 | охват детей программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет); % | 80 | 85,1 | 106 | ДДТ, ДМЦ, СЮТ, ДЮСШ №1,2,3,4, УЦ |
|  |  |  | МБ | 130 017,31 | 130 017,31 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |  | Всего: в т.ч.: | 20 004,76 | 19 694,68 | 98,45 | Освоение средств | 100 | 98 | 98 | МБДОУ д/с № 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 45, 47, 49, 50, 51; школы № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, Гимназия №1, ВСОШ №1; ДДТ, ДМЦ, СЮТ, ДЮСШ №1,2,3,4, УЦ |
| 1.1.5.1 | компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета (дошкольные учреждения) |  | МБ | 11 732,24 | 11 424,44 | 97,38 | Освоение средств | 100 | 97 | 97 | МБДОУ д/с № 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 45, 47, 49, 50, 51 |
| 1.1.5.2 | компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета (школы) |  | МБ | 6 536,38 | 6 534,10 | 99,97 | Освоение средств | 100 | 100 | 100 | школы № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, Гимназия №1, ВСОШ №1, СШПД |
| 1.1.5.3 | компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета (учреждения дополнительного образования) |  | МБ | 1 736,14 | 1 736,14 | 100,00 | Освоение средств | 100 | 100 | 100 | ДДТ, ДМЦ, СЮТ, ДЮСШ №1,2,3,4, УЦ |
| 1.1.6 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |  | Всего, в т.ч.: | 1 147,70 | 1 108,72 | 96,60 |  |  |  |  | МБДОУ д/с №6, 10, 14, 41, 45 |
| 1.1.6.1 | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |  | МБ | 72,60 | 55,44 | 76,36 | удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций; (%) | 100 | 100 | 100 | МБДОУ д/с № 6,10,14,41,45 |
| 1.1.6.2 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений |  | ОБ | 1 075,10 | 1 053,28 | 97,97 | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Мурманской области; (%) | 100 | 100 | 100 | МБДОУ д/с № 6,10,14,41,45 |
| 1.1.6.3 | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области (учреждения дополнительного образования) |  | ОБ | 0,00 |  |  | доля освоения бюджета и субсидий по переданным полномочиям (%) |  |  |  | ДЮСШ №4 |
| 1.1.7 | Реализация закона Мурманской области "О мерах социальной поддержки инвалидов" в части финансирования расходов по обеспечению воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях |  | Всего, в т.ч.: | 0,00 |  |  | отношение численности детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 5 до 7 лет, скорректированной на численность детей этого возраста, обучающихся в школе; (%) |  |  |  | МБДОУ д/с № 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 45, 47, 49, 50, 51, ДОУ №5 при в/ч 26808, ДОУ№ 18 при в/ч 51305 |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций" |  | Всего, в т.ч.: | 338 881,20 | 334 757,58 | 98,78 | доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе; (%) | 100 | 98,5 | 99 | МБДОУ д/с № 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 45, 47, 49, 50, 51, ДОУ №5 при в/ч 26808, ДОУ№ 18 при в/ч 51305 |
|  |  |  | ОБ | 338 881,20 | 334 757,58 | 98,78 |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области" |  | Всего, в т.ч.: | 431 495,20 | 429 389,22 | 99,51 |  |  |  |  | школы № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, Гимназия №1, ВСОШ №1, СШПД |
|  |  |  | ОБ | 431 495,20 | 429 389,22 | 99,51 |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Реализация Закона Мурманской области "О социальной поддержке детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" в части обеспечения деятельности муниципальных школ-интернатов |  | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |  | удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций; (%) |  |  |  | МБОУ ОШИ, МБОУ СШИ |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении) |  | Всего, в т.ч.: | 524,20 | 496,85 | 94,78 | доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе; (%) | 100 | 98,5 | 99 | МБДОУ д/с № 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 45, 47, 49, 50, 51, ДОУ №5 при в/ч 26808, ДОУ№ 18 при в/ч 51305 |
|  |  |  | ОБ | 524,20 | 496,85 | 94,78 |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования |  | Всего, в т.ч.: | 20 969,00 | 18 206,47 | 86,83 | доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе; (%) | 100 | 98,5 | 99 | МБДОУ д/с № 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 30, 31, 41, 44, 45, 47, 49, 50, 51, ДОУ №5 при в/ч 26808, ДОУ№ 18 при в/ч 51305 |
|  |  |  | ОБ | 20 969,00 | 18 206,47 | 86,83 |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 | Организация и проведение итоговой аттестации |  | Всего, в т.ч.: | 757,49 | 757,49 | 100,00 | отношение среднего балла единого государстенного экзамена (в расчёте на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчёте на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | 1,6 | 1,3 | 81 | ОО, ИМЦ |
|  |  |  | МБ | 757,49 | 757,49 | 100,00 | доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | 1 | 0 | 0 |  |
| 1.1.14 | Ремонт и капитальный ремонт муниципальных учреждений |  | Всего, в т.ч.: | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00 | Освоение средств | 100 | 100 | 100 | МБОУ ООШ №6 |
|  |  |  | МБ | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00 |  |  |  |  | МБОУ СОШ №12 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Создание условий для повышения качества образовательных услуг дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей | 2017 год | Всего, в т.ч.: | 4 988,64 | 4 960,98 | 99,45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 4 988,64 | 4 960,98 | 99,45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования |  | Всего, в т.ч.: | 778,86 | 778,86 | 100,00 | удельный вес численности педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течении последних трёх лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности работников образования (%) | 100 | 100 | 0 | ОО, ИМЦ, ОДО, ДОО |
|  |  |  | МБ | 778,86 | 778,86 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования (школы) |  | Всего, в т.ч.: | 338,95 | 338,95 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 338,95 | 338,95 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2 | Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования (учреждения дополнительного образования) |  | Всего, в т.ч.: | 329,00 | 329,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 329,00 | 329,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.3 | Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования (дошкольные учреждения) |  | Всего, в т.ч.: | 110,91 | 110,91 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 110,91 | 110,91 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Организация и проведения аттестационной экспертизы руководящих работников образовательных организаций |  | Всего, в т.ч.: | 75,66 | 75,66 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 75,66 | 75,66 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Выявление и поддержка молодых талантов |  | Всего: в т.ч.: | 2 590,89 | 2 563,23 | 98,93 | удельный вес обучающихся по программам общего и дополнительного образования участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего и дополнительного образования; (%) | 44 | 44 | 100 | ОО, ОДО, ИМЦ |
|  |  |  | МБ | 2 590,89 | 2 563,23 | 98,93 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Выплаты стипендий и премий одаренным детям и учащейся молодежи ЗАТО г. Североморск, добившихся высоких результатов |  | Всего, в т.ч.: | 276,51 | 276,51 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 276,51 | 276,51 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Обновление содержания и технологий обучения, введение Федеральных государственных образовательных стандартов |  | Всего, в т.ч.: | 1 192,51 | 1 192,51 | 100,00 | удельный вес численности учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами (%) | 80 | 74 | 93 | ОО, ИМЦ, ОДО |
|  |  |  | МБ | 1 192,51 | 1 192,51 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Ремонт текущий и капитальный муниципальных учреждений |  | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Приобретение основных средств для оснащения учреждений |  | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Реализация образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий |  | Всего, в т.ч.: | 50,00 | 50,00 | 100,00 | удельный вес численности учащихся организаций общего образования, обучающихся с применением образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий | 80 | 80 | 100 | ОО, ИМЦ |
|  |  |  | МБ | 50,00 | 50,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Формирование сети базовых учреждений,в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов |  | Всего, в т.ч.: | 0,00 |  |  | количество образовательных учреждений, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов |  |  |  | МБОУСОШ № 1, Гимназия № 1 |
|  |  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ ФБ ВБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.10 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |  | Всего: в т.ч.: | 0,00 |  |  | количество образовательных учреждений, в которых созданы условия для занятий физической культурой и спортом |  |  |  | МБОУ СОШ № 8 |
|  |  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.11 | Организация и обеспечение деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии |  | Всего, в т.ч.: | 24,21 | 24,21 | 100,00 | удельный вес численности педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных организаций, прошедших в течении последних трёх лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности работников образования (%) | 100 | 100 | 100 | ОО, ИМЦ |
|  |  |  | МБ | 24,21 | 24,21 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 3. Обеспечение реализаци мероприятий программы и прочие мероприятия в области образования | 2017 год | Всего, в т.ч.: | 71 950,03 | 71 914,62 | 99,95 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 71 950,03 | 71 914,62 | 99,95 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Расходы местного бюджета на осуществление полномочий по предметам совместного ведения в части предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (информационно-методический центр) |  | Всего, в т.ч.: | 15 642,75 | 15 642,75 | 100,00 | доля образовательных организаций, обеспеченных информационной, методической и организационной поддержкой | 100 | 100 | 100 | ИМЦ |
|  |  |  | МБ | 15 642,75 | 15 642,75 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Расходы местного бюджета на осуществление полномочий по предметам совместного ведения в части предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (централизованная бухгалтерия) |  | Всего, в т.ч.: | 35 628,46 | 35 628,46 | 100,00 | доля муниципальных образовательных организаций от общего количества муниципальных образовательных организаций, ведение бюджетного и налогового учёта которых передано в ЦБ,% | 100 | 100 | 100 | ЦБ |
|  |  |  | МБ | 35 628,46 | 35 628,46 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Расходы местного бюджета на осуществление полномочий по предметам совместного ведения в части предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (контора хозяйственно-эксплуатационного обслуживания) |  | Всего, в т.ч.: | 19 237,84 | 19 237,83 | 100,00 | готовность ОУ к новому учебному году и осенне-зимнему периоду, % | 100 | 100 | 100 | КХЭО |
|  |  |  | МБ | 19 237,84 | 19 237,83 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Расходы местного бюджета на осуществление полномочий по предметам совместного ведения в части предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (межшкольный учебный комбинат) |  | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |  | доля выпускников УЦ, получивших свидетельство об уровне квалификации (%) | 98 | 98 | 100 | УЦ |
|  |  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |  | Всего, в т.ч.: | 1 440,98 | 1 405,58 | 97,54 | освоение средств | 100 | 98 | 98 | ИМЦ, ЦБ, КХЭО, УЦ |
|  |  |  | МБ | 1 440,98 | 1 405,58 | 97,54 |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 | Ремонт и капитальный ремонт муниципальных учреждений |  | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.7 | Приобретение основных средств для оснащения учреждений |  | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 4: «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт организаций образования» | 2017 год | Всего, в т.ч.: | 197 457,43 | 197 457,43 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 197 457,43 | 197 457,43 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Софинансирование строительства объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры |  | Всего, в т.ч.: | 197 457,43 | 197 457,43 | 100,0 | доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе (%) | 100 | 98,5 | 100 | По заказчикам Администрация ЗАТО г.Североморск Управление образования администрации ЗАТО г.Североморск |
|  |  |  | МБ | 197 457,43 | 197 457,43 | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (включая остатки прошлых лет) |  | Всего, в т.ч.: | 0,00 |  |  |  |  |  |  | Администрация ЗАТО г.Североморск |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме 1: |  | Всего, в т.ч.: | 1 514 930,10 | 1 505 498,49 | 99,37 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 721 985,40 | 721 595,09 | 99,95 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 792 944,70 | 783 903,40 | 98,86 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 22,687(степень решения задач) | = | 0,97 высокая результативность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 23 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ =  1,0  - полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы-5 высокая эффективность

2. Подпрограмма "Школьное питание"

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования |  |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | кассовый расход | процент освоения, %(гр.7/6гр.) | Наименование ед. измерения |  | 2017 год |  | факт |  | процент исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |
|  | Цель: организация качественного, полноценного горячего питания в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Повышение качества и доступности школьного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 1: Организация бесплатного питания обучающихся муниципальных образовательных организаций | 2017 год | Всего, в т.ч.: | 60 462,45 | 60 299,56 | 99,73 |  |  |  |  |  |  |  | МАУ "ЦЗП" |
|  |  |  | МБ | 35 656,55 | 35 647,23 | 99,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 24 805,90 | 24 652,33 | 99,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Расходы местного бюджета на осуществление полномочий по предметам совместного ведения в части предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (центр здорового питания) |  | Всего, в т.ч.: | 31 491,60 | 31 491,60 | 100,00 | удельный вес обучающихся, получающих организованное горячее питание, от общего числа обучающихся | 90 |  | 95,6 |  | 106 |  |  |
|  |  |  | МБ | 31 491,60 | 31 491,60 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста |  | Всего, в т.ч.: | 5 483,10 | 5 321,30 | 97,05 | удельный вес обучающихся 1-4х классов муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспеченных бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком, в общем количестве обучающихся 1-4х классов | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  |  |  | МБ | 3 780,30 | 3 772, 07 | 99,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 1 702,80 | 1 549,23 | 90,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий граждан |  | Всего, в т.ч.: | 23 103,10 | 23 103,10 | 100,00 | удельный вес обучающихся, получающих организованное горячее питание, от общего числа обучающихся | 90 |  | 95,6 |  | 106 |  |  |
|  |  |  | ОБ | 23 103,10 | 23 103,10 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета |  | Всего, в т.ч.: | 384,65 | 383,56 | 99,72 | освоение средств | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |
|  |  |  | МБ | 384,65 | 383,56 | 99,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Ремонт текущий и капитальный муниципальных учреждений |  | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Приобретение основных средств для оснащения учреждений |  | Всего: в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме 2: |  | Всего, в т.ч.: | 60 462,45 | 60 299,56 | 99,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 35 656,55 | 35 647,23 | 99,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 24 805,90 | 24 652,33 | 99,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 4,12 (степень решения задач) | = | 1,03 высокая результативность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ =  1,0 - полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы- 5 высокая эффективность

3. Подпрограмма "Североморск-город без сирот"

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования |  |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | кассовый расход | процент освоения, %(гр.7/6гр.) | Наименование ед. измерения | 2017 год | факт | процент исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Цель: устройство в замещающие семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 : Оказание социально-правовой помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и семьям, принявшим на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 1. Социальная поддержка граждан, принявших на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2017 год | Всего, в т.ч.: | 27 523,00 | 26 212,02 | 95,24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 27 523,00 | 26 212,02 | 95,24 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю |  | Всего, в т.ч.: | 21 318,20 | 20 823,92 | 97,68 | снижение численности детей, возвращённых из замещающих семей в государственные учреждения для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей по отношению к предыдущему году, % | 1,5 | в 2017 году из замещающих семей дети не возвращались | 100 | УО, ГОАУСОН "КЦСОН ЗАТО г.Североморск", ВСОШ №1 |
|  |  |  | ОБ | 21 318,20 | 20 823,92 | 97,68 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, в части выплаты опекуну и приёмным родителям на содержание |  | Всего, в т.ч.: | 14 805,43 | 14 617,04 | 98,73 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 14 805,43 | 14 617,04 | 98,73 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2 | содержание ребёнка в приёмной семье, в части выплаты вознаграждения приёмным родителям |  | Всего, в т.ч.: | 6 512,77 | 6 206,88 | 95,30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 6 512,77 | 6 206,88 | 95,30 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" |  | Всего, в т.ч.: | 6 167,00 | 5 361,74 | 86,94 | снижение численности детей, возвращённых из замещающих семей, в государственные учреждени для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, % |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 6 167,00 | 5 361,74 | 86,94 |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Реализация Закона Мурманской области "О патронате" в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат |  | Всего, в т.ч.: | 37,80 | 26,36 | 69,74 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 37,80 | 26,36 | 69,74 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 2. Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, проживающих в организациях, профилактика социального сиротства | 2017 год | Всего, в т.ч.: | 2 693,90 | 2 682,47 | 99,58 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 2 693,90 | 2 682,47 | 99,58 |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | Всего, в т.ч.: | 2 027,60 | 2 027,60 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 2 027,60 | 2 027,60 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Организация предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | Всего, в т.ч.: | 38,20 | 30,27 | 79,24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 38,20 | 30,27 | 79,24 |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Обеспечение выпускников муниципальных образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме в образовательных учреждениях профессионального образования, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием |  | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Проведение текущего ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, либо жилых помещений жилого фонда, право пользования которыми сохранено за детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей |  | Всего, в т.ч.: | 628,10 | 624,60 | 99,44 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 628,10 | 624,60 | 99,44 |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3. Предоставление дополнительных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, в части реализации жилищных прав | 2017 год | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Субвенция на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | Субвенция на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (за счет средств областного бюджета) |  | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме 3: |  | Всего, в т.ч.: | 30 216,90 | 28 894,49 | 95,62 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 30 216,90 | 28 894,49 | 95,62 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 1(степень решения задач) | = | 1,0 высокая результативность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ =  1,0 - полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы-5 высокая эффективность

4. Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей"

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования |  |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | кассовый расход | процент освоения, %(гр.7/6гр.) | Наименование ед. измерения | 2017 год | факт | процент исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Цель: обеспечение отдыха и оздоровления детей ЗАТО г.Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1: Совершенствование и развитие системы отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 1. Молодёжная политика и оздоровление детей ЗАТО г.Североморск | 2017 год | Всего, в т.ч.: | 4 818,72 | 4 801,40 | 99,64 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 2 489,82 | 2 472,50 | 99,30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 2 328,90 | 2 328,90 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Софинансирование организации отдыха детей Мурманской области в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных учреждений |  | Всего, в т.ч.: | 1 598,40 | 1 598,40 | 100,00 | доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспеченных отдыхом и оздоровлением, из числа детей этой категории (%) | 100 | 100 | 100 | ОО, МАУ "ЦЗП" |
|  |  |  | МБ | 1 598,40 | 1 598,40 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Организация отдыха детей Мурманской области в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных учреждений |  | Всего, в т.ч.: | 2 328,90 | 2 328,90 | 100,00 | доля отдохнувших и оздоровленных детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительных учреждениях от общего количества детей данной категории (%) | 23 | 23 | 100 | ОО, МАУ "ЦЗП" |
|  |  |  | ОБ | 2 328,90 | 2 328,90 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | Отдых и оздоровление детей за пределами Мурманской области |  | Всего, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |  | доля отдохнувших и оздоровленных детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительных учреждениях от общего количества детей данной категории (%) | 22,8 | 23 | 101 | ОО, ЦБ |
|  |  |  | МБ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | Отдых и оздоровление детей в оздоровительных организациях, расположенных на территории Мурманской области |  | Всего, в т.ч.: | 157,28 | 139,96 | 88,99 | доля отдохнувших и оздоровленных детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительных учреждениях от общего количества детей данной категории (%) | 22,8 | 23 | 101 | ОО, ЦБ |
|  |  |  | МБ | 157,28 | 139,96 | 88,99 |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 | Организация и финансовое обеспечение трудовых бригад школьников |  | Всего, в т.ч.: | 734,14 | 734,14 | 100,00 | кол-во учреждений, заключивших договора с учащимися ОУ по созданию временных рабочих мест для несовершеннолетних (ед.) | 12 | 12 | 100 | школы № 1,2,5,6,7,8,9,10,11,12, Гимназия №1, СШПД |
|  |  |  | МБ | 734,14 | 734,14 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме 4: |  | Всего, в т.ч.: | 4 818,72 | 4 801,40 | 99,64 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 2 489,82 | 2 472,50 | 99,30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 2 328,90 | 2 328,90 | 100,00 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 5,02(степень решения задач) | = | 1,0 высокая результативность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ = 1,0 - полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы-5 высокая эффективность

5. Отчет о реализации мероприятий

муниципальной программы

«Культура ЗАТО г. Североморск на 2016-2020 годы».

Заказчиком-координатором программы является Управление культуры и международных связей администрация ЗАТО г. Североморск

Цель программы: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности, обеспечение конституционного права граждан на участие в культурной жизни, равного доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам. Создание условий для разностороннего развития личности.

Задачи программы:

- Обеспечение предоставления услуг дополнительного образования детям в сфере культуры.

- Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания. Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения.

- Формирование и обеспечение сохранности музейного фонда, организация публичного показа музейных предметов и музейных коллекций.

- Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г.Североморск.

- Обеспечение бухгалтерского учета и отчетности муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск.

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:

- Подпрограмма «Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры» на 2016-2020 годы

- Подпрограмма «Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей» на 2016-2020 годы

- Подпрограмма «Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан» на 2016-2020 годы

- Подпрограмма «Совершенствование музейного обслуживания граждан» на 2016-2020 годы

- Подпрограмма «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы

- Подпрограмма «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы

Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы в 2017 году составляет 311 899,17 тыс.руб. За 2017 год были освоены средства в объеме 311 895,16 тыс. руб. или 100,0% предусмотренного на год объема финансирования.

Освоение средств по всем подпрограммам, входящим в состав муниципальной программы, составило 100%.

Реализация муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм в истекшем 2017 году осуществлялась с высоким и приемлемым уровнем эффективности. Одна подпрограмма «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы реализована со средним уровнем эффективности. Подпрограммы с низким уровнем эффективности отсутствуют.

Подробный перечень мероприятий подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, сведения об освоении объемов финансирования, достижении установленных значений целевых индикаторов представлены в нижеследующих таблицах.

1.Подпрограмма «Совершенствование предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры»

на 2016-2020 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования |  | Объемы финансирования, тыс.руб. |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на год | Кассовый расход |  | Наименование, ед.измерения | План | Факт | Процент исполнения, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Цель: Удовлетворение информационных потребностей жителей ЗАТО г.Североморск, используя лучшие образцы мирового культурного наследия, обеспечение свободного доступа к информации, знаниям и культуре. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  | доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей численности детей (процент по отношению к 2012 году) | 10 | 10,01 | 100,1 |  |
| 2. | Задача: Обеспечение предоставления услуг дополнительного образования детям в области искусства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение предоставления услуг дополнительного образования детям в области искусства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Итого по основному мероприятию 1. | 2017 год | МБ - | 97 025,45 | 97 025,45 | 97 025,45 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ - | 2 654,80 | 2 654,80 | 2 654,80 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий. (учреждения дополнительного образования) | 2017 год | ВСЕГО: | 95 384,02 | 95 384,02 | 95 384,02 | 100,00 | доля детей, осваивающих дополнительные образовательные общеразвивающие программы в учреждении дополнительного образования (%); | 51 | 51,06 | 100,1 | МБУДО ДМШ им. Э.С. Пастернак, МБУДО ДШИ п.г.т. Сафоново, МБУДО ДШИ п. Североморск-3, МБУДО ДХШ |
|  |  |  | в том числе: | 0,00 |  |  |  | доля детей, осваивающих дополнительные образовательные общеразвивающие программы, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий (%); | 12,9 | 15,8 | 122,5 |  |
|  |  |  | МБ - | 95 384,02 |  |  |  | доля родителей (законных представителей), дети которых осваивают дополнительные образовательные общеразвивающие программы, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги (%); | 95,6 | 95,6 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | доля детей, осваивающих дополнительные образовательные предпрофессиональные программы в учреждении дополнительного образования (%); | 49 | 48,93 | 99,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | доля детей, осваивающих дополнительные образовательные предпрофессиональные программы, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий (%); | 8,3 | 8,4 | 101,2 |  |
|  |  |  | ОБ - |  |  |  |  | доля родителей (законных представителей), дети которых осваивают дополнительные образовательные предпрофессиональные программы, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги (%); | 95,6 | 95,6 | 100 |  |
| 2.1.1.2 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | 2017 год | ВСЕГО: | 1 357,63 | 1 357,63 | 1 357,63 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ - | 1 357,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.3 | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области | 2017 год | ВСЕГО: | 2 654,80 | 2 654,80 | 2 654,80 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ - | 2 654,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.4 | Софинансирование МБ к ОБ - Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области | 2017 год | ВСЕГО: | 139,80 | 139,80 | 139,80 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ - | 139,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ - | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.5 | Выплаты стипендий и премий одаренным детям и учащейся молодежи ЗАТО г. Североморск, добившихся высоких результатов | 2017 год | ВСЕГО: | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ - | 144,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ - | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт учреждений дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Итого по основному мероприятию 2. | 2017 год | МБ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | Ремонт и капитальный ремонт муниципальных учреждений | 2017 год | ВСЕГО: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ - | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ - | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.2 | Приобретение основных средств для оснащения учреждений | 2017 год | ВСЕГО: |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ - | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ - | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого по задаче 1 |  | ВСЕГО: | 99 680,25 | 99 680,25 | 99 680,25 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ - | 97 025,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ - | 2 654,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Всего по программе (подпрограмме), в том числе: |  | Всего: в т.ч.: | 99 680,25 | 99 680,25 | 99 680,25 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ - | 97 025,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ - | 2 654,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальные услуги (работы) в.ч. |  | ВСЕГО: | 98 178,62 | 98 178,62 | 98 178,62 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ - | 95 523,82 | 95 523,82 | 95 523,82 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ - | 2 654,80 | 2 654,80 | 2 654,80 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | Публичные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные мероприятия в т.ч. |  | МБ - | 1 501,63 | 1 501,63 | 1 501,63 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП =0,5 х | 1,001(степень достижения цели) | + | 0,5 х | 6,237(степень решения задач) | = | 1,02 высокая результативность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | 6 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ =  1,0 - полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы- 5 высокая эффективность.

- Подпрограмма «Совершенствование библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей»

на 2016-2020 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования |  | Объемы финансирования, тыс.руб. |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на год | Кассовый расход |  | Наименование, ед.измерения | План | Факт | Процент исполнения, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Цель: Удовлетворение информационных потребностей жителей ЗАТО г.Североморск, используя лучшие образцы мирового культурного наследия, обеспечение свободного доступа к информации, знаниям и культуре. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  | увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек МБУК Североморский ЦБС (по сравнениюс предыдущим годом) (%); | 2,2 | 7,1 | 322,70 | МБУК Североморская ЦБС |
|  |  |  |  |  |  |  |  | увеличение количества посещений библиотек (тыс. чел.) | 306 | 306,3 | 100 |  |
| 2. | Задача: Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Развитие библиотечного дела ЗАТО г. Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Итого по основному мероприятию 1. | 2017 год | МБ - | 67 595,01 | 67 595,01 | 67 595,01 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ - | 456,50 | 456,50 | 456,50 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ - | 46,01 | 46,01 | 46,01 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий. (библиотеки) | 2017 год | ВСЕГО: | 66 160,23 | 66 160,23 | 66 160,23 | 100,00 | Увеличение количества посещений пользователей библиотек в стационарный условиях (тыс. чел.) | 248 | 241,1 | 97,22 | МБУК Североморс кая ЦБС |
|  |  |  | в том числе: | 0,00 |  |  |  | Увеличение количества посещений пользователей библиотек вне стационара(тыс. чел.) | 5,3 | 5,33 | 100,57 |  |
|  |  |  | МБ - | 66 160,23 |  |  |  | Увеличение количества посещений пользователей библиотек удаленно через сеть Интернет(тыс. чел.) | 52,7 | 59,9 | 113,66 |  |
|  |  |  | ОБ - |  |  |  |  | Увеличение кол-во документов (тыс. экз.) | 253,6 | 254,3 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение количества новых поступлений документов и ввод в электронный каталог (тыс. экз.) | 2,6 | 2,6 | 100,00 |  |
| 2.1.1.2 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | 2017 год | ВСЕГО: | 910,68 | 910,68 | 910,68 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ - | 910,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.3 | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области | 2017 год | ВСЕГО: | 456,50 | 456,50 | 456,50 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ - | 456,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.4 | Софинансирование МБ к ОБ - Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской област | 2017 год | ВСЕГО: | 24,10 | 24,10 | 24,10 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ - | 24,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ - | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.5 | Комплектование книжныхфондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга. | 2017 год | ВСЕГО: | 546,01 | 546,01 | 546,01 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ- | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ- | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ - | 46,01 | 46,01 | 46,01 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт библиотек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Итого по основному мероприятию 2. | 2017 год | МБ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. | Ремонт и капитальный ремонт муниципальных учреждений | 2017 год | ВСЕГО: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ - | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ - | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.2. | Приобретение основных средств для оснащения учреждений | 2017 год | ВСЕГО: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ - | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ - | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого по задаче 1 |  | ВСЕГО: | 68 097,52 | 68 097,52 | 68 097,52 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ - | 67 595,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ - | 456,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ - | 46,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Всего по программе (подпрограмме), в том числе: |  | Всего: в т.ч.: | 68 097,52 | 68 097,52 | 68 097,52 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ - | 67 595,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ- | 456,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ- | 46,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальные услуги (работы) в.ч. |  | ВСЕГО: | 67 186,84 | 67 186,84 | 67 186,84 | 300,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ - | 66 684,33 | 66 684,33 | 66 684,33 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ - | 456,50 | 456,50 | 456,50 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ - | 46,01 | 46,01 | 46,01 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | Публичные обязательства |  | МБ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные мероприятия в т.ч. |  | МБ - | 910,68 | 910,68 | 910,68 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ - |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП =0,5 х | 4,227 (степень достижения цели) | + | 0,5 х | 5,116 (степень решения задач) | = | 1,57 низкая результативность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  |  | 5 |  |  |

(существенное перевыполнение плана)

- Оценка полноты финансирования:

ПФ =  1,0 - полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы- 4 приемлемый уровень эффективности. (необходима своевременная корректировка показателей (индикаторов))

3.Подпрограмма «Совершенствование организации досуга и развитие творческих способностей граждан»

на 2016-2020 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования |  | Объемы финансирования, тыс.руб. |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на год | Кассовый расход |  | Наименование, ед.измерения | План | Факт | Процент исполнения, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Цель: реализация права граждан на занятие творческой деятельности, создание условий для организации досуга граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  | увеличение количества посещений учреждений культуры (тыс.чел) (тыс.руб.) | 264,1 | 270,1 | 102,3 | МБУК ДК «Строитель», МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ, МБУК ЦСКТ |
| 2. | Задача: Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение развития творческого потенциала и организации досуга граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Итого по основному мероприятию 1. | 2017 год | МБ - | 108 767,32 | 108 767,32 | 108 763,32 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ - | 810,80 | 810,80 | 810,80 | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий. (дворцы) | 2017 год | ВСЕГО: | 107 264,39 | 107 264,39 | 107 264,39 | 100,00 | сохранение количества клубных формирований (по сравнению с предыдущим годом) | 48 | 55 | 114,6 | МБУК ДК «Строитель», МБУК ДК семейного досуга, МБУК ЦДМ, МБУК ЦСКТ |
|  |  |  | в том числе: | 0,00 |  |  |  | сохранение количества культурно-массовых мероприятий (фестивалей, конкурсов) | 2 | 2 | 100 |  |
|  |  |  | МБ - | 107 264,39 |  |  |  | сохранение количества культурно-массовых мероприятий (Народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты и т.п.) | 605 | 610 | 100,8 |  |
|  |  |  | ОБ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | 2017 год | ВСЕГО: | 1 388,23 | 1 388,23 | 1 388,23 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ - | 1 388,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.3 | Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области | 2017 год | ВСЕГО: | 810,80 | 810,80 | 810,80 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ - | 810,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.4 | Софинансирование МБ к ОБ - Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской област | 2017 год | ВСЕГО: | 42,70 | 42,70 | 42,70 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ - | 42,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ - | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.5. | Выплаты стипендий и премий одаренным детям и учащейся молодежи ЗАТО г. Североморск, добившихся высоких результатов | 2017 год | ВСЕГО: | 72,00 | 72,00 | 68,00 | 94,44 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ - | 72,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ - | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Итого по основному мероприятию 2. | 2017 год | МБ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. | Ремонт и капитальный ремонт муниципальных учреждений | 2017 год | ВСЕГО: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ - | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ - | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.2. | Приобретение основных средств для оснащения учреждений | 2017 год | ВСЕГО: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ - | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ - | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого по задаче 1 |  | ВСЕГО: | 109 578,12 | 109 578,12 | 109 574,12 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ - | 108 767,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ - | 810,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Всего по программе (подпрограмме), в том числе: |  | Всего: в т.ч.: | 109 578,12 | 109 578,12 | 109 574,12 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ - | 108 767,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ - | 810,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальные услуги (работы) в.ч. |  | ВСЕГО: | 108 117,89 | 108 117,89 | 108 117,89 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ - | 107 307,09 | 107 307,09 | 107 307,09 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ - | 810,80 | 810,80 | 810,80 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | Публичные обязательства |  | МБ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные мероприятия в т.ч. |  | МБ - | 1 460,23 | 1 460,23 | 1 456,23 | 99,73 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП =0,5 х | 1,023 (степень достижения цели) | + | 0,5 х | 4,87 (степень решения задач) | = | 0,999 низкая результативность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | 5 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ =  0,99 - полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы- 5 высокий уровень эффективности.

4.Подпрограмма «Совершенствование музейного обслуживания граждан» на 2016-2020 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования |  | Объемы финансирования, тыс.руб. |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на год | Кассовый расход |  | Наименование, ед.измерения | План | Факт | Процент исполнения, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Цель: создание условий для сохранения, изучения и популяризации культурного и исторического наследия ЗАТО г.Североморск, Северного флота, формирование интереса к отечественной истории и культуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  | увеличение посещаемости учреждения (тыс.чел.) | 105,6 | 112,7 | 106,7 | МБУК Североморский музейно-выставочный комплекс |
|  |  |  |  |  |  |  |  | увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | 31,5 | 31,5 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | увеличение количества выставочных проектов по отношению к 2012 году; | 97,1 | 97,1 | 100 |  |
| 2. | Задача: Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация публичного показа музейных предметов и музейных коллекций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Формирование и обеспечение сохранности музейного фонда, организация публичного показа музейных предметов и музейных коллекций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Итого по основному мероприятию 1. | 2017 год | МБ - | 14 802,20 | 14 829,49 | 14 829,49 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ - | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий. | 2017 год | ВСЕГО: | 14 543,20 | 14 543,20 | 14 543,20 | 100,00 | увеличение количества посетителей публичных показов музейных предметов и музейных коллекций в стационарный условиях | 67,9 | 67,3 | 99,1 | МБУК Североморский музейно-выставочный комплекс |
|  |  |  | в том числе: | 0,00 |  |  |  | увеличение количества посетителей публичных показов музейных предметов и музейных коллекций вне стационара | 7,5 | 8,1 | 114,89 |  |
|  |  |  | МБ - | 14 543,20 |  |  |  | увеличение количества посетителей публичных показов музейных предметов и музейных коллекций удаленно через сеть Интернет | 21,8 | 23,2 | 106,40 |  |
|  |  |  | ОБ - |  |  |  |  | увеличение количества музейных предметов, использованных в создании экспозиций (выставках), выездных выставках в стационарный условиях (всего) | 1680 | 1730 | 103 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | увеличение количества музейных предметов (всего), в отношении которых осуществлено формирование, учёт и изучение | 7345 | 7403 | 100,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | сохранение количества объектов культурного наследия, использованных в культурно-просветительных мероприятиях, направленных по популяризацию | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.1.1.2 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | 2017 год | ВСЕГО: | 250,00 | 277,29 | 277,29 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ - | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.3 | Выплаты стипендий и премий одаренным детям и учащейся молодежи ЗАТО г. Североморск, добившихся высоких результатов | 2017 год | ВСЕГО: | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ - | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ - | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт музеев ЗАТО г.Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Итого по основному мероприятию 2. | 2017 год | МБ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. | Ремонт и капитальный ремонт муниципальных учреждений | 2017 год | ВСЕГО: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ - | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ - | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.2. | Приобретение основных средств для оснащения учреждений | 2017 год | ВСЕГО: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ - | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ - | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого по задаче 1 |  | ВСЕГО: | 14 802,20 | 14 829,49 | 14 829,49 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ - | 14 802,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ - | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Всего по программе (подпрограмме), в том числе: |  | Всего: в т.ч.: | 14 802,20 | 14 829,49 | 14 829,49 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ - | 14 802,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ - | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальные услуги (работы) |  | МБ - | 14 543,20 | 14 543,20 | 14 543,20 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  | Публичные обязательства |  | МБ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные мероприятия |  | МБ - | 259,00 | 286,29 | 286,29 | 100,00 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП =0,5 х | 3,067 (степень достижения цели) | + | 0,5 х | 6,242 (степень решения задач) | = | 1,03 высокая результативность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 |  |  | 6 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ =  1,0 - полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы- 5 высокий уровень эффективности.

5. Подпрограмма «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия |  | Срок выполнения (квартал, год) |  | Источники финансирования |  | Объемы финансирования, тыс.руб. |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на год | Кассовый расход |  | Наименование, ед.измерения | План | Факт | Процент исполнения, % |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
|  | Цель: Обеспечение прав граждан на доступ к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) ЗАТО г.Североморск. |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля памятников истории икультуры, находящихся в удовлетворительном состоянии от общего количества объектов (%) | 85,8 | 85,8 | 100,0 |  | Администрация ЗАТО г. Североморск (МБУ АХТО) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | увеличение количества граждан, посетивших культурно-просветительные мероприятия по популяризации памятников истории и культуры, (чел.); | 5911 | 5911 | 100,0 |  | МБУК Североморский музейно-выставочный комплекс |
| Задача . Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ЗАТО г.Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Основное мероприятие 1. Создание условий для сохранения объектов культурного наследия, расположенных на территории ЗАТО г.Североморск, и обеспечения доступа к ним населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Итого по основному мероприятию 1 | 2017-год |  | ВСЕГО: |  | 1256,12 | 1256,12 | 1256,12 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ – |  | 1256,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ – |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Учет объектов культурного наследия , расположенных на территории ЗАТО г. Североморск |  |  | ВСЕГО: |  | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ – |  | 180,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий (МКУ «Муниципальное имущество), (МБУ «Административно-хозяйственное и транспортное обслуживание») | 2017 год |  | ВСЕГО: |  | 1076,12 | 1076,12 | 1076,12 | 100,0 | количество памятников истории и культуры, в отношении которых проведена процедура определения собственника и оформлено право собственности в порядке, установленном законодательством РФ, ед. | 10 | 10 | 100 |  | КИО |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  | количество памятников истории и культуры, в отношении которых выполнены кадастровые работы по изготовлению технических планови услуг по обеспечению постановкина государственный кадастровый учет бесхозяйных объектов, ед. | 3 | 3 | 100 |  |  |
|  |  |  |  | МБ - |  | 1076,12 | 1076,12 | 1076,12 | 100,0 | количество объектов культурного наследия, в отношении которых оформлен земельный участок, ед. | 2 | 2 | 100 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.3 | Содержание и благоустройство памятников истории и культуры Прочие направления расходов муниципальной программы | 2017 год |  | ВСЕГО: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | количество ремонтных работ, направленных на сохранение памятников истории и культуры, ед | 4 | 4 | 100 |  | Администрация ЗАТО г. Североморск (МБУ АХТО) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | количество благоустроенных памятников истории и культуры, ед. | 1 | 0 | 0- |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ - |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ - |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.4 | Прочие направления расходов муниципальной программы | 2017 год |  | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 |  |  | ВСЕГО: |  | 1256,12 | 1256,12 | 1256,12 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ - |  | 1256,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ - |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме: |  |  | ВСЕГО: |  | 1256,12 | 1256,12 | 1256,12 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МБ - |  | 1256,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОБ - |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП =0,5 х | 2 (степень достижения цели) | + | 0,5 х | 4 (степень решения задач) | = | 0,9 средняя результативность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  |  | 5 |  |  |

(недовыполнение плана)

- Оценка полноты финансирования:

ПФ = 1,0 - полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы- 3 средний уровень  эффективности. (необходима своевременная корректировка показателей (индикаторов))

6. Подпрограмма «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования |  | Объемы финансирования, тыс.руб. |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на год | Кассовый расход |  | Наименование, ед.измерения | План | Факт | Процент исполнения, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Цель: Осуществление финансового обеспечения муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  | работа по ведению бухгалтерского учета и отчетности в муниципальных учреждениях, подведомственных Управлению культуры и международных связей администрации ЗАТО .Североморск | 11 | 11 | 100 | МБУ ЦБ |
| 2. | Задача: обеспечение бухгалтерского учета и отчетности муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры и международных связей администрации ЗАТО г.Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие1. Обеспечение ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в муниципальных учреждениях в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Итого по основному мероприятию 1. | 2017 год | МБ - | 14 420,36 | 14 539,10 | 14 539,10 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ - | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий. | 2017 год | ВСЕГО: | 14 420,36 | 14 420,36 | 14 420,36 | 100,00 | Количество учреждений в отношении которых осуществляется ведение бухгалтерского учета, формирование регистров бухгалтерского учета на бумажных носителях информации | 11 | 11 | 100 | МБУ ЦБ |
|  |  |  | в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ - | 14 420,36 |  |  |  | Количество учреждений в отношении которых осуществляется ведение бухгалтерского учета, формирование регистров бухгалтерского учета на электронных носителях информации | 11 | 11 | 100 |  |
|  |  |  | ОБ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | 2017 год | ВСЕГО: | 118,74 | 118,74 | 118,74 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ - | 118,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы, ремонт и капитальный ремонт централизованной бухгалтерии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Итого по основному мероприятию 2. | 2017 год | МБ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. | Ремонт и капитальный ремонт муниципальных учреждений | 2017 год | ВСЕГО: |  | 0,00 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ - | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ - | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.2. | Приобретение основных средств для оснащения учреждений | 2017 год | ВСЕГО: |  | 0,00 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ - | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ - | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 3. Информационно-методическая и хозяйственная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Итого по основному мероприятию 3. | 2017 год | МБ - | 3 918,57 | 3 918,57 | 3 918,57 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ - | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий. | 2017 год | ВСЕГО: | 3 918,57 | 3 918,57 | 3 918,57 | 100,00 | доля учреждений, подведомственных Управлению культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск, получивших правовую, информационную, организационную, техническую поддержку; |  |  |  | МБУ ЦСКТ |
|  |  |  | в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ - | 3 918,57 |  |  |  | доля учреждений, подведомственных Управлению культуры и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск, которым было оказано хозяйственно-эксплуатационное обслуживание; |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.2. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | 2017 год | ВСЕГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ - | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого по задаче 1 |  | ВСЕГО: | 18 457,67 | 18 457,67 | 18 457,67 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ - | 18 457,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ - | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Всего по программе (подпрограмме), в том числе: |  | Всего: в т.ч.: | 18 457,67 | 18 457,67 | 18 457,67 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ - | 18 457,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ - | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП =0,5 х | 1 (степень достижения цели) | + | 0,5 х | 2 (степень решения задач) | = | 1,0 высокая результативность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  | 2 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:      ПФ = 1,0 - полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы- 5 высокий уровень  эффективности.

6. Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение комфортной городской среды в ЗАТО г.Североморск» на 2016 - 2020 годы

Заказчиком-координатором Программы является Комитет по развитию городского хозяйства.

## Цель программы - Обеспечение комфортной городской среды для жителей ЗАТО г.Североморск

## Задачи программы:

1. Проведение комплексных мероприятий по сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования ЗАТО г.Североморск.

2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г.Североморск.

3. Обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения ЗАТО г.Североморск к осенне-зимнему периоду.

4. Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет энергосберегающих мероприятий.

5. Обеспечение надежности работы наружного освещения.

6. Повышение благоустройства городских парков и скверов.

## 7. Повышение уровня благоустройства территории ЗАТО г.Североморск, в т.ч. общественных территорий.

## Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий программы:

- поддержание технического уровня и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путём содержания,  капитального и текущего ремонта дорог и сооружений на них.

## - поддержание транспортно-эксплуатационных характеристик дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования ЗАТО г. Североморск в соответствии с нормативными требованиями

- повышение  транспортно-эксплуатационных  характеристик автомобильных дорог ЗАТО г.Североморск;

-восстановление работоспособности и повышение надежности инженерных систем жилищного фонда и их развитие.

- восстановление и улучшение эксплуатационных характеристик конструктивных элементов многоквартирных домов.

-восстановление работоспособности и повышение надежности коммунальных систем жизнеобеспечения.

-сокращение аварийных ситуаций на коммунальных сетях.

-модернизация уличного освещения путем установки энергосберегающего оборудования.

-создание условий, способствующих проведению энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Североморск.

-обеспечение надежности работы наружного освещения путем замены существующего физически и морально устаревшего оборудования на современное, имеющее больший ресурс работы и надежности.

-содержание муниципальных объектов уличного освещения с одновременным соблюдением лимита потребления электроэнергии.

-осуществление  благоустройства парков и скверов .

-качественное совершенствование паркового пространства.

-обеспечение сохранности и поддержание  технического состояния   элементов прочего благоустройства

- увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий

-улучшение внешнего облика  ЗАТО г. Североморск

В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:

1. «Автомобильные дороги и проезды ЗАТО г.Североморск» на 2016 - 2020 годы

2. «Муниципальный жилищный фонд  ЗАТО г. Североморск» на 2016-2020 годы

3. «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения  ЗАТО г. Североморск к работе в отопительный период» на 2016-2020 годы

4. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории ЗАТО г. Североморск» на 2016-2020 годы

5. «Комплексная эксплуатация муниципальных объектов уличного (наружного) освещения»  на 2016-2020 годы

6. «Городские парки и скверы-центры отдыха североморцев»  на 2016-2020 годы

7. «Осуществление прочих мероприятий по благоустройству в  ЗАТО г. Североморск» на 2016-2020 годы.

8. «Реализация приоритетного проекта по формированию современной городской среды в ЗАТО г. Североморск» на 2017 год.

В 2017 году на реализацию мероприятий программы предусмотрено финансирование в объеме 318 647,28 тыс. рублей.

За 2017 год освоение средств по программе составило 273 316,54 тыс. руб. или 85,8% от установленного на год объема финансирования. Освоение средств по всем подпрограммам, входящим в состав муниципальной программы, составило от 79,3% до 100,0%. По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории ЗАТО г. Североморск» на 2016-2020 годы освоение средств составило 10,6%. Не освоено финансирование по мероприятию «Энергосервисный контракт на осуществление действий, направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации сетей уличного освещения в ЗАТО г. Североморск». В связи с тем, что документы на оплату работ по данному контракту поступили Заказчику за пределами отчетного периода (в январе 2018 года), оплата произведена уже в текущем году.

За истекший период эффективность реализации подпрограмм осуществлялось на высоком и приемлемом уровне. Значения целевых индикаторов, в основном, достигнуты Подпрограммы с низким уровнем эффективности отсутствуют.

Подробный перечень мероприятий подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, сведения об освоении объемов финансирования, выполнении установленных значениях целевых индикаторов представлены в нижеследующих таблицах.

- Подпрограмма «Автомобильные дороги и проезды ЗАТО г. Североморск» на 2016-2020 годы

| №п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % (гр.10/гр.9) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель. Проведение комплексных мероприятий по сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования ЗАТО г. Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Поддержание транспортно-эксплуатационных характеристик дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования ЗАТО г. Североморск в соответствии с нормативными требованиями |  |  |  |  |  |  | Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов к ним, % | 5,10 | 5,10 | 100% |  |
| Задача 2. Поддержание технического уровня и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путём содержания, ремонта и капитального ремонта дорог и сооружений на них |  |  |  |  |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяжённости автомобильных дорог местного значения,% | 100 | 100 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  |  |  |  |  | Площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт / капитальный ремонт, кв.м. | 43 115,10 | 42 512,10 | 99% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля отремонтированных автомобильных дорог, % | 24,43 | 24,37 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
| Основное мероприятие 2. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | Всего: | 177 954,96 | 141 008,83 | 79,3% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 124 476,54 | 112 057,29 | 90,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 53 478,42 | 28 951,54 | 54,1% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Субсидия на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе) | ежемесячно | Всего: | 29 928,62 | 28 951,54 | 96,7% | Площадь проезжей части автодорог, приведенной в нормативное состояние, кв.м. | 41 553,1 | 40 950,1 | 99% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  | в т.ч. | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 29 928,62 | 28 951,54 | 96,7% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Софинансирование на строительство и реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе) | ежемесячно | Всего: | 9 963,47 | 9 642,11 | 96,8% | Площадь проезжей части автодорог, приведенной в нормативное состояние, кв.м. | 41 553,1 | 40 950,1 | 99% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  | в т.ч. | МБ | 9 963,47 | 9 642,11 | 96,8% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Софинансирование на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе) | ежемесячно | Всего: | 9 963,47 | 9 612,11 | 96,5% | Площадь проезжей части автодорог, приведенной в нормативное состояние, кв.м. | 41 553,1 | 40 950,1 | 99% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  | в т.ч. | МБ | 9 963,47 | 9 612,11 | 96,5% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Разработка проектно-сметной документации. Экспертиза сметной документации. Эспертиза принимаемых работ. | ежемесячно | Всего: | 30,00 | 30,00 | 100% | По мере необходимости, да-1 нет-0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  | в т.ч. | МБ | 30,00 | 30,00 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Содержание автомобильных дорог общего пользования и иженерных сооружений на них в границах городских округов | ежемесячно | Всего: | 109 880,61 | 99 897,03 | 91% | По мере необходимости, да-1 нет-0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  | в т.ч. | МБ | 109 880,61 | 99 897,03 | 91% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Приобретение электрической энергии для обеспечения функционирования технических средств регулирования дорожного движения | ежемесячно | Всего: | 75,00 | 75,00 | 100,0% | Количество потребляемого ресурса, МВт*ч | 18,00 | 12,35 | 69% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  | в т.ч. | МБ | 75,00 | 75,00 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Летнее и зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | ежемесячно | Всего: | 109 805,61 | 99 822,03 | 90,9% | Площадь обслуживаемых объектов, кв.м. | 1 022 161,00 | 1 022 161,00 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  | в т.ч. | МБ | 109 805,61 | 99 822,03 | 90,9% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая ремонт элементов их обустройства и защитных и искуственных дорожных сооружений | ежемесячно | Всего: | 2 736,00 | 1 913,03 | 69,9% | Площадь отремонтированных дорог, кв.м. | 1 562,0 | 1 562,0 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  | в т.ч. | МБ | 2 736,00 | 1 913,03 | 69,9% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт мостов и путепроводов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | ежемесячно | Всего: | 23 549,80 | 0,00 | 0,0% | Протяженность искусственного сооружения, приведенного в нормативное состояние, пог.м | 15 | 0 | 0% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  | в т.ч. | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 23 549,80 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт мостов и путепроводов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | ежемесячно | Всего: | 1 866,46 | 605,12 | 32,4% | Протяженность искусственного сооружения, приведенного в нормативное состояние, пог.м | 15 | 0 | 0% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  | в т.ч. | МБ | 1 866,46 | 605,12 | 32,4% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Софинансирование субсидии на реконструкцию моста, расположенного на автомобильной дороге общего пользвания местного значения (на конкурсной основе) | ежемесячно | Всего: | 1 134,11 | 0,00 | 0,0% | Протяженность искусственного сооружения, приведенного в нормативное состояние, пог.м | 15 | 0 | 0% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  | в т.ч. | МБ | 1 134,11 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
| 2.7.2 | Разработка рабочей документации на реконструкцию моста. Экспертиза принимаемых работ. | ежемесячно | Всего: | 732,35 | 605,12 | 82,6% | По мере необходимости, да-1 нет-0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  | в т.ч. | МБ | 732,35 | 605,12 | 82,6% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2: |  | Всего: | 177 924,96 | 141 008,83 | 79,3% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 124 446,54 | 112 057,29 | 90,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 53 478,42 | 28 951,54 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  | Всего: | 177 924,96 | 141 008,83 | 79,3% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | МБ | 124 446,54 | 112 057,29 | 90,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОБ | 53 478,42 | 28 951,54 | 54,1% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальные услуги (работы) |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Публичные обязательства |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по содержанию |  | Всего: | 177 924,96 | 141 008,83 |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные мероприятия |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 12,65(степень решения задач) | = | 0,79 средняя результативность (недовыполнение плана) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 16 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ =  0,84 - неполное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы- 4 приемлемый уровень эффективности. (необходима своевременная корректировка показателей (индикаторов) и плановых объемов финансирования)

2. Подпрограмма «Муниципальный жилищный фонд ЗАТО г. Североморск» на 2016-2020 годы

| №п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % (гр.10/гр.9) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Исполнение в полном объеме обязательств муниципалитета, как собственника, по несению расходов по капитальному ремонту жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах ЗАТО г. Североморска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда ЗАТО г. Североморск |  | ежегодно | Всего: | 32 345,45 | 31 810,87 | 98,3% |  |  |  |  | Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск, КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 18 480,95 | 18 480,95 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. ОБ | 13 864,50 | 13 329,92 | 96,1% |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Взносы на капитальный ремонт общего имущества в мнгоквартирных домах в части, приходящейся на муниципальные жилые и нежилые помещения | ежегодно | Всего: | 32 345,45 | 31 810,87 | 98,3% | Доля муниипальных помещений, охваченных мероприятий, % | 100 | 100 | 100% | Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 18 480,95 | 18 480,95 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. ОБ | 13 864,50 | 13 329,92 | 96% |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1: |  | Всего: | 32 345,45 | 31 810,87 | 98,35% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 18 480,95 | 18 480,95 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. ОБ | 13 864,50 | 13 329,92 | 96,14% |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Исполнение в полном объеме обязательств муниципалитета, как собственника, по несению расходов на содержание, ремонт и оплату коммунальных услуг в части своевременно незаселенного (пустующего) жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Содержание пустующего муниципального жилищного фонда |  | ежегодно | Всего: | 16 846,46 | 16 845,08 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 16 846,46 | 16 845,08 | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Оплата коммунальных услуг по пустующим муниципальным жилых помещений | ежемесячно | Всего: | 15 966,32 | 15 965,96 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 15 966,32 | 15 965,96 | 100,0% |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Оплата коммунальных услуг по пустующим муниципальным жилым помещениям | ежегодно | Всего: | 15 966,32 | 15 965,96 | 100,0% | Доля пустующего фонда, охваченного мероприятием, % | 100 | 100 | 100% | Комитет имущественных отношений администрации ЗАТО г. Североморск |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 15 966,32 | 15 965,96 | 100,0% |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Обеспечение сохранности пустующего муниципального жилищного фонда | ежегодно | Всего: | 880,14 | 879,12 | 99,9% | По мере необходимости, да-1 нет-0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск , МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 880,14 | 879,12 | 99,9% |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2: |  | Всего: | 16 846,46 | 16 845,08 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 16 846,46 | 16 845,08 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  | Всего: | 49 191,91 | 48 655,95 | 98,9% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 35 327,41 | 35 326,03 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. ОБ | 13 864,50 | 13 329,92 | 96,1% |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальные услуги (работы) |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Публичные обязательства |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по капитальному ремонту |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные мероприятия |  | Всего: | 49 191,91 | 48 655,95 |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 3 (степень решения задач) | = | 1,0 высокая результативность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ = 1,0- полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы- 5 высокий уровень эффективности.

3. Подпрограмма «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения ЗАТО г. Североморск к работе в отопительный период»

на 2016-2020 годы

| №п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % (гр.10/гр.9) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Восстановление работоспособности и повышение надежности коммунальных систем жизнеобеспечения |  |  |  |  |  |  | Протяженность отремонтированных участков сетей, п.м. | 108 | 108 | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доля отремонтированных участков в общей протяженности сетей, % | 0,01 | 0,01 | 100% |  |
| Основное мероприятие 1. Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения ЗАТО г. Североморск к работе в отопительный период |  | 2016 год | Местный бюджет | 3 500,00 | 3 499,90 | 100,0% |  |  |  |  | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
| 1.1. | Прочие направления расходов муниципальной программы | 2016 год | Местный бюджет | 3 500,00 | 3 499,90 | 100,0% | По мере необходимости, Да-1, Нет -0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт, замена участков сетей ТС, ВС | 2016 год | Местный бюджет | 3 500,00 | 3 499,90 | 100,0% | Протяженность участка сети, п.м. | 108 | 108 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  | Итого по задаче 1 |  | Всего: | 3 500,00 | 3 499,90 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  | Всего: | 3 500,00 | 3 499,90 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальные услуги (работы) |  | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  | Публичные обязательства |  | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по содержанию |  | Всего: | 3 500,00 | 3 499,90 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  | Иные мероприятия |  | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 4 (степень решения задач) | = | 1,0 высокая результативность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ = 1,0- полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы- 5 высокий уровень эффективности

4.Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории ЗАТО г. Североморск»

на 2016-2020 годы

| №п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % (гр.10/гр.9) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| Цель: Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет энергосберегающих мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание условий, способствующих проведению энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых энергетических ресурсов в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Североморск |  | 2017 год | Местный бюджет | 285,58 | 283,78 | 99,4% | Количество муниципальных квартир, в которых установлены ИПУ, ед.* | 112 | 114 |  | 102% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
| 1.1 | Возмещение нанимателям муниципальных жилых помещений расходов на установку ИПУ энергоресурсов | 2017 год | Местный бюджет | 252,41 | 250,61 | 99,3% | По мере необходимости, Да-1, Нет -0 | 1 | 1 |  | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
| 1.2. | Прочие направления расходов муниципальных программ | 2017 год | Местный бюджет | 33,17 | 33,17 | 100,0% | По мере необходимости, Да-1, Нет -0 | 1 | 1 |  | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
| 1.2.1 | Установка ИПУ используемых энергоресурсов в муниципальных жилых помещениях | 2017 год | Местный бюджет | 33,17 | 33,17 | 100,0% | По мере необходимости, Да-1, Нет -0 | 1 | 1 |  | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  | Итого по задаче 1 |  | Местный бюджет | 285,58 | 283,78 | 99,4% |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Модернизация уличного освещения путем установки энергосберегающего оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов в процессе эксплуатации муниципальных объектов недвижимого имущества |  | 2017 год | Местный бюджет | 2 385,49 | 0,00 | 0,0% | Экономия, полученная в результате проведения модернизации объектов уличного освещения, % * отражается по итогам за год | 4 | 2 |  | 50% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
| 2.1. | Прочие направления расходов муниципальных программ | 2017 год | Местный бюджет | 2 385,49 | 0,00 | 0,0% | По мере необходимости, Да-1, Нет -0 | 1 | 1 |  | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
| 2.1.2 | Энергосервисный контракт на осуществление действий, направленных на энергосбережение и повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации сетей уличного освещения в ЗАТО г. Североморск | 2017 год | Местный бюджет | 2 385,49 | 0,00 | 0,0% | Достигнутая экономия энергоресурса, кВтч | 336 464 | 166 826 |  | 49,6% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  | Итого по задаче 2 |  | Всего: | 2 385,49 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  | Всего: | 2 671,07 | 283,78 | 10,62% |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальные услуги (работы) |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Публичные обязательства |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по содержанию |  | Всего: | 2 385,49 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные мероприятия |  | Всего: | 285,58 | 283,78 |  |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 6,02 (степень решения задач) | = | 0,86 средняя результативность (недовыполнение плана) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 7 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ =  0,66 - неполное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 4 приемлемый уровень эффективности (необходима своевременная корректировка показателей (индикаторов) и плановых объемов финансирования)

5. Подпрограмма «Комплексная эксплуатация муниципальных объектов уличного (наружного) освещения» на 2016-2020 годы

| №п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % (гр.10/гр.9) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Создание условий для комфортного и безопасного проживания жителей муниципального образования ЗАТО г. Североморск. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Содержание и техническое обслуживание объектов уличного освещения |  |  |  |  |  |  | Износ сетей уличного освещения от общей протяженности сетей, % *отражается по итогам за год | 65 | 65 | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение общей протяженности линий сети уличного освещения, % *отражается по итогам за год | 1,37 | 1,37 | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сокращение объемов электрической энергии, потребляемой муниципальными объектами уличного освещения, % *отражается по итогам за год | 8 | 31 | 388% |  |
| Основное мероприятие 1. Ремонт, капитальный ремонт и содержание объектов наружного освещения |  | ежегодно | Местный бюджет | 20 125,97 | 17 449,95 | 86,7% |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание и техническое обслуживание объектов наружного освещения | ежегодно | Местный бюджет | 15 600,07 | 12 924,05 | 82,8% |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Электропотребление объектами уличного освещения | ежегодно | Местный бюджет | 11 915,46 | 9 239,48 | 77,5% | Количество подаваемого ресурса, МВт*ч | 2 350,30 | 1 717,15 | 73% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
| 1.1.2 | Техническое обслуживание объектов уличного освещения, ТП | ежегодно | Местный бюджет | 3 684,61 | 3 684,57 | 100,0% | Объем обслуживаемых объектов, % | 100 | 100 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
| 1.2 | Ремонт объектов наружного освещения | ежегодно | Местный бюджет | 3 757,23 | 3 757,23 | 100,0% | По мере необходимости, да - 1, нет - 0 | 1 | 1 | 100% |  |
| 1.2.1 | Ремонт и замена опор линий электропередач, воздушных и кабельных линий электропередач сети уличного освещения | ежегодно | Местный бюджет | 3 757,23 | 3 757,23 | 100,0% | Объем отремонтированных, замененных объектов, от общего количества, % | 5 | 5 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
| 1.3. | Капитальный ремонт объектов наружного освещения | ежегодно | Местный бюджет | 768,67 | 768,67 | 100,0% | По мере необходимости, да - 1, нет - 0 | 1 | 1 | 100% |  |
| 1.3.1 | Капитальный ремонт и замена электрооборудования | ежегодно | Местный бюджет | 768,67 | 768,67 | 100,0% | Объем отремонтированных объектов, от общего количества, % | 0,5 | 0,5 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
| Основное мероприятие 2. Развитие сети уличного и дворового освещения |  | ежегодно | Местный бюджет | 2 251,59 | 2 237,30 | 99,4% |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Прочие направления расходов муниципальных программ | 2-4 квартал ежегодно | Всего: | 2 251,59 | 2 237,30 | 99,4% | По мере необходимости, да - 1, нет - 0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
| 2.1.1 | Увеличение общей протяженности линий сети уличного освещения | 2-4 квартал ежегодно | Всего: | 2 251,59 | 2 237,30 | 99,4% | Протяженность линий, км. | 1,34 | 1,34 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  | Итого по задаче 1: |  | Всего: | 22 377,56 | 19 687,25 | 88,0% |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  | Всего: | 22 377,56 | 19 687,25 | 88,0% |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальные услуги (работы) |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Публичные обязательства |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по содержанию |  | Всего: | 15 600,07 | 12 924,05 |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные мероприятия |  | Всего: | 6 777,49 | 6 763,20 |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 13,61 (степень решения задач) | = | 1,24 средняя результативность (перевыполнение плана) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 11 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ =  0,96- полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 4 приемлемый уровень эффективности

6. Подпрограмма «Городские парки и скверы-центры отдыха североморцев» на 2016-2020 годы

| №п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % (гр.10/гр.9) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Повышение благоустройства городских парков и скверов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Качественное совершенствование паркового пространства |  |  |  |  |  |  | Доля паркового пространства, содержащегося в удовлетворительном состоянии, % | 20 | 20 | 100% |  |
| Основное мероприятие 1. Содержание, ремонт, капитальный ремонт и реконструкция объектов озеленения |  | 2017 | Местный бюджет | 8 577,72 | 8 577,72 | 100,0% |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Содержание объектов озеленения | 2017 | Местный бюджет | 3 986,69 | 3 986,69 | 100,0% |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Содержание в чистоте парков и скверов | 2017 | Местный бюджет | 3 986,69 | 3 986,69 | 100,0% | Площадь объектов, кв.м. | 148 933,90 | 148 933,90 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
| 1.2. | Ремонт объектов озеленения | 2017 | Местный бюджет | 4 591,03 | 4 591,03 | 100,0% |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Ремонт Городского парка и площади Мужества | 2017 | Местный бюджет | 4 043,94 | 4 043,94 | 100,0% | Количество объектов, подлежащих ремонту, объект | 2 | 2 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
| 1.2.4 | Устройство лыжной трассы в Городском парке (включая выполнение подготовительных работ) | 2017 | Местный бюджет | 547,09 | 547,09 | 100,0% | Количество объектов, подлежащих ремонту, объект | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
| Основное мероприятие 3. Озеленение городских территорий |  | 2017 | Местный бюджет | 1 765,44 | 1 765,44 | 100% |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Прочие направления расходов муниципальных программ | 2017 | Местный бюджет | 1 765,44 | 1 765,44 | 100,00% |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Посадка и уход за цветочной рассадой | 2017 | Местный бюджет | 491,91 | 491,91 | 100,00% | Количество высаживаемого посадочного материала, шт | 7 191 | 7 191 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
| 3.1.2 | Посадка и уход за зелеными насаждениями | 2017 | Местный бюджет | 969,53 | 969,53 | 100,00% | Количество объектов озеленения, охваченных мероприятием, шт | 7 | 7 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
| 3.1.3 | Уход за газонами | 2017 | Местный бюджет | 304,00 | 304,00 | 100,00% | Площадь газонов, кв.м | 414,00 | 414 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  | Итого по задаче 1: |  | Всего: | 10 343,16 | 10 343,16 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме: |  | Всего: | 10 343,16 | 10 343,16 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальные услуги (работы) |  | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  | Публичные обязательства |  | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по содержанию |  | Всего: | 3 986,69 | 3 986,69 | 100,00% |  |  |  |  |  |
|  | Иные мероприятия |  | Всего: | 6 356,47 | 6 356,47 | 100,00% |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 7 (степень решения задач) | = | 1,0 высокая результативность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 7 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ = 1,0- полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 5 высокий уровень эффективности

7. Подпрограмма «Осуществление прочих мероприятий по благоустройству в ЗАТО г. Североморск» на 2016-2020 годы.

| №п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % (гр.10/гр.9) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Повышение уровня благоустройства территории ЗАТО г. Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания элементов прочего благоустройства |  |  |  |  |  |  | Доля элементов прочего благоустройства, содержащихся в удовлетворительном состоянии, % | 100 | 100 | 100% |  |
| Основное мероприятие 1.Обеспечение сохранности, технического обслуживания и содержания элементов прочего благоустройства |  | Постоянно | Всего: | 11 308,31 | 10 998,19 | 97,3% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 9 808,31 | 9 589,98 | 97,8% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. ОБ | 1 500,00 | 1 408,21 | 93,9% |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание и техническое обслуживание элементов прочего благоустройства | Постоянно | Всего: | 8 523,56 | 8 344,82 | 97,9% | По мере необходимости, да-1 нет -0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск,, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 8 623,56 | 8 441,00 | 97,9% |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Содержание в чистоте лестниц, трапов | Постоянно | Всего: | 7 034,99 | 6 871,18 | 97,7% | Площадь лестниц, трапов, м² | 7738,68 | 7738,68 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск,, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 7 034,99 | 6 871,18 | 97,7% |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Поставка электроэнергии для нужд общественного туалета | Постоянно | Всего: | 148,90 | 134,99 | 90,7% | Объем потребляемого ресурса, кВт*ч | 34 728 | 29 181 | 84% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск,, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 148,90 | 134,99 | 90,7% |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Водоснабжение и водоотведение для нужд общественного туалета | Постоянно | Всего: | 12,10 | 11,09 | 91,7% | Объем потребляемого ресурса, м3 | 625 | 424 | 68% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск,, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 12,10 | 11,09 | 91,7% |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Содержание в чистоте общественного туалета | Постоянно | Всего: | 1 259,32 | 1 259,32 | 100,0% | Количество обслуживаемых объектов, шт | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск,, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 1 259,32 | 1 259,32 | 100,0% |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Техническое обслуживание системы безопасности «Тревожная кнопка» в общественном туалете | Постоянно | Всего: | 9,47 | 9,46 | 99,9% | Количество обслуживаемых объектов, шт | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск,, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 9,47 | 9,46 | 99,9% |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Вызов наряда полиции для предупреждения и пресечения правонарушений и преступлений при помощи кнопки тревожной сигнализации в общественном туалете | Ежемесячно в течении года | Всего: | 10,52 | 10,52 | 100,0% | По мере необходимости, да-1 нет -0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск,, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 10,52 | 10,52 | 100,0% |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Содержание в чистоте «Родника» и прилегающей территории Загородного парка ЗАТО г. Североморск | Постоянно | Всего: | 48,26 | 48,26 | 100,0% | Площадь обслуживаемого объекта, м² | 9032,50 | 9032,50 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск,, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 48,26 | 48,26 | 100,0% |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Обследование технического состояния объектов прочего благоустройства | Постоянно | Всего: | 100,00 | 96,18 | 96,2% | По мере необходимости, да-1 нет -0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск,, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 100,00 | 96,18 | 96,2% |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Ремонт элементов прочего благоустройства | 2017 год | Всего: | 99,55 | 99,55 | 100,0% | По мере необходимости, да-1 нет -0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск,, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 99,55 | 99,55 | 100,0% |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Ремонт трибуны на Приморской площади | 2017 год | Всего: | 99,55 | 99,55 | 100,0% | По мере необходимости, да-1 нет -0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск,, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 99,55 | 99,55 | 100,0% |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Установка (демонтаж) элементов прочего благоустройства | 2017 год | Всего: | 261,20 | 261,02 | 99,9% | По мере необходимости, да-1 нет -0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск,, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 261,20 | 261,02 | 99,9% |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Установка информационных щитов (стендов, табличек) и других элементов обустройства городских территорий | 2017 год | Всего: | 261,20 | 261,02 | 99,9% | По мере необходимости, да-1 нет -0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск,, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 261,20 | 261,02 | 99,9% |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Софинансирование расходов на поддержку местных инициатив за счет средств местного бюджета | 2017 год | Всего: | 239,50 | 239,50 | 100,0% | Количество реализованных проектов | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск,, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 239,50 | 239,50 | 100,0% |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Субсидии муниципальным образования на реализацию проектов по поддержке местных инициатив | 2017 год | Всего: | 1 500,00 | 1 408,21 | 0,0% | Количество реализованных проектов | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск,, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | в т.ч. ОБ | 1 500,00 | 1 408,21 | 0,0% |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Софинансирование за счет средств местного бюджета к субсидии муниципальным образованиямна реализацию проектов по поддержке местных инициатив | 2017 год | Всего: | 584,50 | 548,73 | 93,9% | Количество реализованных проектов | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск,, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 584,50 | 548,73 | 93,9% |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1: |  | Всего: | 11 308,31 | 10 998,00 | 97,3% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 9 808,31 | 9 589,79 | 97,8% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. ОБ | 1 500,00 | 1 408,21 | 93,9% |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Улучшение внешнего облика ЗАТО г. Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.Мероприятия, связанные с отловом, транспортировкой и временным содержанием безнадзорных животных |  | Постоянно | Всего: | 7 198,03 | 4 726,21 | 65,7% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 675,41 | 291,69 | 43,2% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. ОБ | 6 522,62 | 4 434,52 | 68,0% |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Субвенция бюджетам муниципальных образований Мурманской области на осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных | Постоянно | Всего: | 6 505,00 | 4 416,90 | 67,9% | Количество особей, шт. | 1 000 | 679 | 68% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск,, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. ОБ | 6 505,00 | 4 416,90 | 67,9% |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Субвенция бюджетам муниципальных образований на организацию осуществления деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных | Постоянно | Всего: | 17,62 | 17,62 | 100,0% | По мере необходимости, Да -1, Нет-0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск,, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. ОБ | 17,62 | 17,62 | 100,0% |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Расходы местного бюджета на выполнение переданных полномочий на осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных | Постоянно | Всего: | 675,41 | 291,69 | 43,2% | Количество особей, шт. | 1 000 | 679 | 68% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск,, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 675,41 | 291,69 | 43,2% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3. Праздничное оформление улиц и площадей ЗАТО г. Североморск |  | 2017 год | Всего: | 4 180,62 | 4 179,14 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 4 180,62 | 4 179,14 | 100,0% |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Содержание и техническое обслуживание элементов прочего благоустройства | 2017 год | Всего: | 330,12 | 330,12 | 100,0% | По мере необходимости, Да -1, Нет-0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск,, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 330,12 | 330,12 | 100,0% |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Санитарно-гигиеническое обслуживание ЗАТО г. Североморска в период проведения праздничных мероприятий | 2017 год | Всего: | 330,12 | 330,12 | 100,0% | По мере необходимости, Да -1, Нет-0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск,, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 330,12 | 330,12 | 100,0% |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Установка (демонтаж) элементов прочего благоустройства | 2017 год | Всего: | 27,28 | 27,27 | 100,0% | По мере необходимости, Да -1, Нет-0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск,, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 27,28 | 27,27 | 100,0% |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Демонтаж металлических конструкций елок и светотехнических украшений в ЗАТО г. Североморск | 2017 год | Всего: | 27,28 | 27,27 | 100,0% | По мере необходимости, Да -1, Нет-0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск,, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 27,28 | 27,27 | 100,0% |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Прочие направления расходования муниципальной программы | 2017 год | Всего: | 2 823,22 | 2 823,03 | 100,0% | По мере необходимости, Да -1, Нет-0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск,, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 2 823,22 | 2 823,03 | 100,0% |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Праздничное оформление улиц и площадей ЗАТО г. Североморск в период проведения праздничных мероприятий | 2017 год | Всего: | 2 823,22 | 2 823,03 | 100,0% | По мере необходимости | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск,, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 2 823,22 | 2 823,03 | 100,0% |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Ремонт элементов прочего благоустройства | 2017 год | Всего: | 1 000,00 | 998,72 | 99,9% | По мере необходимости, Да -1, Нет-0 | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск,, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 1 000,00 | 998,72 | 99,9% |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Ремонт элементов праздничного оформления | 2017 год | Всего: | 1 000,00 | 998,72 | 99,9% | По мере необходимости | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск,, МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 1 000,00 | 998,72 | 99,9% |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2 |  | Всего: | 11 378,65 | 8 905,35 | 78,3% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. ОБ | 6 522,62 | 4 434,52 | 68,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 4 856,03 | 4 470,83 | 92,1% |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Организация предоставления ритуальных услуг, выполнение работ по содержанию терртории городского кладбища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4. Организация и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том чиле на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидии (МБУ "Специализированная похоронная служба") | Постоянно | Всего: | 16 607,68 | 16 618,82 | 100,1% | Количество выданных муниципальных заданий, шт. | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МБУ "СПС" |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 16 607,68 | 16 618,82 | 100,1% |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на выполнение муниципального задания | Постоянно | Всего: | 4 160,90 | 4 160,90 | 100,0% | Количество выданных муниципальных заданий, шт. | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МБУ "СПС" |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 4 160,90 | 4 160,90 | 100,0% |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 | Субсидия на выполнение работ по подготовке к использованию для захоронений участка городского кладбища | 2017 год | Всего: | 12 435,64 | 12 435,64 | 100,0% | По мере необходимости | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МБУ "СПС" |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 12 435,64 | 12 435,64 | 100,0% |  |  |  |  |  |
| 4.1.6 | Субсидия на экспертизу работ по подготовке к использованию для захороений участка городского кладбища | 2017 год | Всего: | 11,14 | 11,14 | 100,0% | По мере необходимости | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МБУ "СПС" |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 11,14 | 11,14 | 100,0% |  |  |  |  |  |
| 4.1.6.1 | Проведение испытаний и контроля качествадорожно-строителных материалов. Используемых при выполнении работ по подготовке к использованию для захоронений участка городского кладбища | 2017 год | Всего: | 11,14 | 11,14 | 100,0% | По мере необходимости | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МБУ "СПС" |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 11,14 | 11,14 | 100,0% |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5. Организация ритуальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Расходы на погребение умерших (погибших) по гарантированному перечню, умерших (погибших), не имещих родственников или законных представителей | Постоянно | Всего: | 243,75 | 237,69 | 97,5% | Количество погребений, ед. | 55 | 45 | 81,8% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МБУ "СПС" |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 243,75 | 237,69 | 97,5% |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6. Транспортировка тел (останков) отдельных категорий умерших в морг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Расходы на транспортировку в морг тел (останков) умерших (погибших), не имеющихродственников или законных представителей | Постоянно | Всего: | 143,23 | 131,96 | 92,1% | По мере необходимости | 1 | 1 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск, МБУ "СПС" |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 143,23 | 131,96 | 92,1% |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 3 |  | Всего: | 16 994,66 | 16 977,33 | 99,9% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 16 994,66 | 16 977,33 | 99,9% |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  | Всего: | 39 681,61 | 36 880,67 | 92,9% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. ОБ | 8 022,62 | 5 842,73 | 72,8% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 31 658,99 | 31 037,94 | 98,0% |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальные услуги (работы) |  | Всего: | 16 994,66 | 16 977,33 |  |  |  |  |  |  |
|  | Публичные обязательства |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по содержанию |  | Всего: | 8 623,57 | 8 440,99 |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные мероприятия |  | Всего: | 14 063,38 | 11 462,35 |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 33,7 (степень решения задач) | = | 0,96 высокая результативность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 35 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ =  0,94 - неполное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы - 4 приемлемый уровень эффективности (необходима своевременная корректировка показателей (индикаторов) и плановых объемов финансирования)

8.  «Реализация приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды на территории ЗАТО г.Североморск»

на 2017 год.

| №п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  | Процент освоения, % (гр.6/гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход |  | Наименование, ед. измерения | План | Факт | Процент исполнения, % (гр.10/гр.9) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Повышение уровня благоустройства общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования ЗАТО г. Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования ЗАТО г.Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территории многоквартирных домов муниципального образования ЗАТО г.Североморск |  | 2017 год | Всего: | 8 638,00 | 8 638,00 | 100,0% | Доля благоустроенный дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, % | 26,8 | 26,8 | 100% |  |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 432,23 | 432,23 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. ОБ | 3 856,71 | 3 856,71 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. ФБ | 4 349,06 | 4 349,06 | 100,0% |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов № 2 и № 4 по ул.Школьной в н.п.Североморск-3 | 2017 год | Всего: | 4 382,06 | 4 382,06 | 100,0% | Площадь благоустроенной территории, кв.м | 6269,6 | 6270 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск , МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 279,17 | 279,17 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. ОБ | 1 928,36 | 1 928,36 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. ФБ | 2 174,53 | 2 174,53 | 100% |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №№ 8,9,9А по ул.Героев-североморцев в н.п.Североморск-3 | 2017 год | Всего: | 4 255,94 | 4 255,94 | 100% | Площадь благоустроенной территории, кв.м | 11180,7 | 11181 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск , МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 153,06 | 153,06 | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. ОБ | 1 928,35 | 1 928,35 | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. ФБ | 2 174,53 | 2 174,53 | 100% |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1: |  | Всего: | 8 638,00 | 8 638,00 | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 432,23 | 432,23 | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. ОБ | 3 856,71 | 3 856,71 | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. ФБ | 4 349,06 | 4 349,06 | 100% |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Повышение благоустройства общественных территорий муниципального образования ЗАТО г. Североморск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий муниципального образования ЗАТО г. Североморск |  | 2017 год | Всего: | 4 319,00 | 4 319,00 | 100,0% | Доля площади благоустроенны муниципальных территорий общего пользования (общественных территорий), % | 42,4 | 42,4 | 100% |  |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 216,11 | 216,11 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. ОБ | 1928,36 | 1928,36 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. ФБ | 2174,53 | 2174,53 | 100,0% |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Благоустройство площадки для проведения поселковых праздников в п.г.т. Сафоново | 2017 год | Всего: | 4 319,00 | 4 319,00 | 100,0% | Площадь благоустроенной территории, кв.м | 4000,00 | 4000 | 100% | КРГХ администрации ЗАТО г. Североморск , МКУ "ГЦ ЖКХ ЗАТО г. Североморск" |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 216,11 | 216,11 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. ОБ | 1 928,36 | 1 928,36 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. ФБ | 2 174,53 | 2 174,53 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2: |  | Всего: | 4 319,00 | 4 319,00 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 216,11 | 216,11 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. ОБ | 1 928,36 | 1 928,36 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. ФБ | 2 174,53 | 2 174,53 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  | Всего: | 12 957,00 | 12 957,00 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. МБ | 648,34 | 648,34 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. ОБ | 5 785,07 | 5 785,07 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. ФБ | 6 523,59 | 6 523,59 | 100,0% |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальные услуги (работы) |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Публичные обязательства |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по капитальному ремонту |  | Всего: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные мероприятия |  | Всего: | 12 957,00 | 12 957,00 |  |  |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП = | 5 (степень решения задач) | = | 1,0 высокая результативность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ = 1,0- полное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы- 5 высокая эффективность.

7. Отчет о реализации муниципальной программы

«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджета муниципального образования ЗАТО г.Североморск» на 2016-2020 годы»

Целью муниципальной программы является: Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами.

Для достижения поставленной цели в рамках реализации Программы предусматривается решение следующей задачи:

- Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в ЗАТО г. Североморск,

- создание условий для повышения качества управления средствами бюджета, эффективного выполнения бюджетных полномочий.

Достижение цели муниципальной программы будет осуществляться путем решения задач в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финансами».

Программа реализуется в 2016-2020 годах в один этап. В рамках реализации Программы предусматривается реализация мер по развитию нормативной правовой базы для совершенствования бюджетного планирования с учетом изменений в бюджетном законодательстве Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах, переходу на формирование и исполнение бюджета исходя из принятых муниципальных программ ЗАТО г.Североморск, повышению эффективности использования бюджетных средств и направлению их на решение приоритетных задач социально-экономического развития ЗАТО г.Североморск. Продолжится осуществление мер в сфере регулирования муниципальных финансов и муниципального долга ЗАТО г.Североморск, будут обеспечены рост бюджетного потенциала, долгосрочная устойчивость и сбалансированность бюджетной системы ЗАТО г.Североморск, повышение результативности ее функционирования, расширение возможностей бюджета ЗАТО г.Североморск для активного развития общественной инфраструктуры и повышения качества жизни населения.

Показатели (индикаторы) Программы определены исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач, определенных Программой.

Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию программы в 2017 году составляет 12 890,76 тыс. руб. За 2017 год были освоены средства в объеме 12 636,30 тыс.руб., что оставляет 98,0%.

Подробный перечень мероприятий подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы, сведения об освоении объемов финансирования,  выполнении установленных значениях целевых индикаторов  представлены в нижеследующей таблице.

1.Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» на 2016-2020 годы

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. рублей |  | Процент освоения, % (гр.6/ гр.5) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уточненные бюджетные ассигнования на год | Кассовый расход |  | Наименование, ед.измерения | План | Факт | Процент освоения, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель: Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в ЗАТО г. Североморск, создание условий для повышения качества управления средствами бюджета, эффективное выполнения бюджетных полномочий |  |  |  |  |  | Степень качества управления муниципальными финансами, присвоенная ЗАТО г. Североморск Министерством финансов Мурманской области | не ниже 2 | рассчитывается до 20 апреля | за 2016 год степень качества - 2 (надлежащее качество управления муниципальными финансами) | Управление финансов |
|  |  |  |  |  |  |  | Оценка среднего уровня качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств | 3,7 | рассчитывается до 20 апреля | за 2016 год - 3,98 | Управление финансов |
|  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета | 85 | 88,3 | 104 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Наличие просроченной кредиторской задолженности | нет | нет | 100 |  |
| 1 | Задача 1 : Совершенствование бюджетного процесса в ЗАТО г. Североморск и нормативно правового регулирования в бюджетной финансовой сфере, повышение бюджета и открытости бюджетного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса |  | местный бюджет | 11 020,6 | 10 991,3 | 99,7 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие: Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |  | местный бюджет | 11 020,6 | 10 991,3 | 99,7 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Утверждение порядка и методики планирования бюджетных ассигнований | в установленные сроки |  | * |  |  | Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета, установленных бюджетным законодательством и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления (да/нет) | да | да | 100 | Управление финансов |
| 1.1.1.2 | Своевременная и качественная подготовка проекта Решения Совета депутатов о бюджете | в установленные сроки |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | Соблюдение ограничений по уровню дефицита и обеспечение его оптимального уровня для исполнения бюджета | ежегодно |  | * |  |  | Соблюдение предельно допустимого уровня дефицита бюджета в соответствии с бюджетным законодательством (да/нет) | да | да | 100 | Администрация ЗАТО г. Североморск, Управление финансов |
| 1.1.1.4 | Формирование бюджета муниципального образования ЗАТО г. Североморск,обеспечивающего взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования | в установленные сроки |  | * |  |  | Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета (%) | 85 | 88,3 | 104 | Управление финансов , Отдел экономического развития |
| 1.1.1.5 | Составление сводной бюджетной росписи бюджета ЗАТО г. Североморск, своевременное доведение показателей росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств | ежегодно |  | * |  |  | Составление и утверждение сводной бюджетной росписи бюджета в сроки, установленные нормативными правовыми документами, регулирующими бюджетные правоотношения (срок) | до начала очередного финансового года | до начала очередного финансового года | 100 | Управление финансов |
|  |  |  |  |  |  |  | Доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до Главных распорядителей бюджетных средств в сроки, установленные нормативными правовыми документами, регулирующими бюджетные правоотношения (срок) | до начала очередного финансового года | до начала очередного финансового года | 100 |  |
| 1.1.1.6 | Формирование, утверждение и ведение кассового плана исполнения бюджета, совершенствование исполнения бюджета в целях соблюдения равномерности исполнения показателей кассового плана | ежегодно |  | * |  |  | Равномерность расходов бюджета (процент абсолютного отклонения объема расходов бюджета в IV квартале от среднего объема расходов за I-III кварталы) | 40 | 40 | 100 | Управление финансов |
| 1.1.1.7 | Качественное планирование доходов с целью минимизации отклонения исполнения бюджета по доходам (без учета безвозмездных поступлений) к первоначальному уровню | ежегодно |  | * |  |  | Процент отклонения фактического объема доходов бюджета (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный финансовый год от первоначального плана | 8 | 4 | 200 | Управление финансов |
| 1.1.1.8 | Взаимодействие с уполномоченными и органами власти всех уровней , администраторами доходов бюджета по формированию прогнозной оценки в разрезе отдельных видов налогов, сборов и других платежей, анализ налоговых льгот | ежегодно |  | * |  |  | Выполнение бюджета по доходам (без учета межбюджетных трансфертов) (%) | 100 | 99,1 | 99,1 | Управление финансов |
| 1.1.1.9 | Эффективная организация исполнения бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета | постоянно |  | * |  |  | Выполнение бюджета по расходам (%) | 95 | 97,29 | 102 | Управление финансов |
| 1.1.1.10 | Недопущение принятия необеспеченных расходных обязательств | постоянно |  | * |  |  | Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов бюджета | 0 | 0 | 100 | Управление финансов |
| 1.1.1.11 | Ведение реестра расходных обязательств | в установленные сроки |  | * |  |  |  | да | да | 100 |  |
| 1.1.1.12 | Составление и представление отчетов об исполнении бюджета в установленные сроки | в установленные сроки |  | * |  |  | Составление и представление в Совет депутатов ЗАТО г. Североморск годового отчета об исполнении бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления | да | да | 100 | Управление финансов |
| 1.1.1.13 | Своевременная и качественная подготовка проекта Решения об исполнении бюджета | в установленные сроки |  | * |  |  |  | да | да | 100 |  |
| 1.1.1.14 | Разработка, внесение изменений в действующие нормативные правовые акты ЗАТО г. Североморск, правовые акты Управления финансов по формированию и исполнению бюджета | постоянно |  | * |  |  | Предписаний надзорных органов о наличии (отсутствии) нормативных правовых актов органов местного самоуправления ЗАТО г. Североморск регулирующих бюджетные правоотношения (да/нет) | нет | нет | 100 | Управление финансов |
| 1.1.1.15 | Обеспечение доступа граждан к информации о бюджетных данных | постоянно |  | * |  |  | Проведение публичных слушаний по проекту бюджета ЗАТО г. Североморск (да/нет) | да | да | 100 | Совет депутатов ЗАТО г. Североморск |
|  |  |  |  |  |  |  | Составление бюджета для граждан, содержащего основные положения проекта бюджета, отчета об исполнении бюджета в доступной для широкого круга пользователей форме(да/нет) | да | да | 100 | Управление финансов, Отдел экономического развития |
|  |  |  |  |  |  |  | Регулярное размещение в сети Интернет информации о муниципальных финансах (да/нет) | да | да | 100 | Управление финансов |
|  |  |  |  |  |  |  | Поддержание официального сайта Управления финансов в сети Интернет в актуальном состоянии (да/нет) | да | да | 100 | Управление финансов |
|  | ИТОГО по ЗАДАЧЕ 1. |  | местный бюджет | 11 020,6 | 10 991,3 | 99,7 |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2: Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2. Управление муниципальным долгом |  | местный бюджет | 1 870,2 | 1 644,9 | 88,0 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие: Процентные платежи по муниципальному долгу ЗАТО г. Североморск |  | местный бюджет | 1 870,2 | 1 644,9 | 88,0 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Соблюдение ограничений по уровню расходов на обслуживание муниципального долга | постоянно |  | * |  |  | Доля расходов на обслуживание муниципальтного долга в общем объеме расходов бюджета (за исключением субвенций из бюджетов вышестоящих уровней) (%) | ≤15 | 0 | 100 | Управление финансов |
| 2.1.1.2 | Мониторинг состояния финансового рынка в целях снижения расходов на обслуживание муниципального долга, проведение взвешенной долговой политики на муниципальном уровне | по мере необходимости |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.3 | Привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджета | по мере необходимости |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.4 | Обеспечение своевременных расчетов по обслуживанию муниципального долга | постоянно |  | * |  |  | Объем просроченной задолженности по обслуживанию муниципального долга (да/нет) | нет | нет | 100 | Управление финансов |
| 2.1.2 | Мероприятие: Прочие направления расходов муниципальных программ |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2..1.2.1 | Соблюдение ограничений по уровню муниципального долга | постоянно |  | * |  |  | Отношение муниципального долга к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений (%) | ≤30 | 0 | 100 | Управление финансов |
| 2.1.2.2 | Эффективное управление единым счетом бюджета | постоянно |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.3 | Обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам | постоянно |  | * |  |  | Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам (да/нет) | нет | нет |  | Управление финансов |
| 2.1.2.4 | Проведение анализа финансового состояния принципалов в целях принятия решения о предоставлении муниципальной гарантии | по мере необходимости |  | * |  |  | Отношение объема выплат по муниципальным гарантиям к общему объему предоставленных муниципальных гарантий (%) | 100 | 100 | 100 | Управление финансов |
|  | ИТОГО по ЗАДАЧЕ 2. |  | местный бюджет | 1 870,2 | 1 644,9 | 88,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 3: . Развитие системы муниципального внутреннего финансового контроля (надзора) в бюджетно-финансовой сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3. Организаация и осуществление внутреннего финансового контроля |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие: Прочие направления расходов муниципальных программ |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Организация и осуществление внутреннего финансового контроля, создание правовой и методической базы по организации внутреннего финансовго контроля. Планирование контрольных мероприятий исходя из принципа программно-целевого формирования и исполнения бюджета с целью усиления контроля за эффективным использованием бюджетных средств в части достижения целей и решения задач муниципальных программ | постоянно |  | * |  |  | Соотношение количества контрольных мероприятий, признанных незаконными в судебном порядке, и общего количества контрольных мероприятий (%) | 0 | 0 | 100 | Управление финансов |
|  |  |  |  |  |  |  | Соотношение количества фактически проверенных муниципальных учреждений к общему количеству муниципальных учреждений(%) | 9 | 9 | 100 | Управление финансов |
|  |  |  |  |  |  |  | Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятиятий к количеству запланированных(%) | 100 | 100 | 100 | Управление финансов |
|  |  |  |  |  |  |  | Соотношение объема проверенных средств бюджета к общему объему расходов бюджета(%) | 9,5 | 9,5 | 100 | Управление финансов |
|  |  |  |  |  |  |  | Соотношение объема проверенных средств бюджета к общей сумме расходов бюджета года, предшествующему отчетному(%) | 10 | 10 | 100 | Управление финансов |
|  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес возмещенных средств в общей сумме, предписанной к возврату по результатам контрольных мероприятий(%) | 100 | 100 | 100 | Управление финансов |
|  | ИТОГО по ЗАДАЧЕ 3. |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по ПОДПРОГРАММЕ, в том числе: |  | местный бюджет | 12 890,8 | 12 636,2 | 98,0 |  |  |  |  |  |
|  | муниципальные услуги (работы) |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | публичные обязательства |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | мероприятия по содержанию имущества |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | иные мероприятия |  | местный бюджет | 12 890,8 | 12 636,2 | 98,0 |  |  |  |  |  |

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

- Оценка достижения плановых значений индикаторов

| ДИП =0,5 х | 2,04(степень достижения цели) | + | 0,5 х | 29,05(степень решения задач) | = | 1,03 высокая результативность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  |  | 28 |  |  |

- Оценка полноты финансирования:

ПФ =  0,94 - неполное финансирование

Общая оценка эффективности реализации подпрограммы- 4 приемлемый уровень эффективности (необходима своевременная корректировка плановых объемов финансирования)